|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за ІІІ квартал\_2019 рік\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_1216010\_\_  |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1216011\_\_ КПКВК  |  | «**Міська цільова програма підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 2019 рік»**затверджена рішенням 55 сесії VII скликання, сесії № 4-55/2019 від 22 травня 2019 р |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста;

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста;

- забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення безперебійної роботи внутрішньобудинкового інженерного обладнання, додержання санітарно-технічних і протипожежних норм;

- покращення фізичного стану житлового фонду міста, впровадження проектів теплосанації;

- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів;

- забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання;

- створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках;

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності;

- створення умов для оновлення, удосконалення ліфтового господарства;

- забезпечення умов створення ефективного функціонування ОСББ та ЖБК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;

- співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч. ОСББ та існуючих ЖБК;

- допомога ОСББ та ЖБК при їх створенні;

- зниження рівня енергоємності, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, передачі та споживання енергоресурсів (енергоефективність), економного використання (енергозбереження) невідновних джерел енергії, покращення стану екологічного середовища та соціальних умов життя людей, підвищення надійності та якості енергопостачання та функціонування систем життєзабезпечення міста, поліпшення соціально-побутових умов мешканців;

- реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Капітальний ремонт ліфтів | УЖКГ та БДП «Чернігівський ЕТЦ»  | 242000 |  |  | 242000 |  | 38 492 |  |  | 38 492 |  | Технічний огляд та експертне обстеження пасажирських ліфтів в/п до 500 кг. За адресою м. Ніжин вул Незалежності 34 п. 1,2,3 та вул Шевченка 20 п. 1,2 |
| 2 | Капітальний ремонт покрівель | УЖКГ та Б | 180000 |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж | УЖКГ та Б | 78000 |  |  | 78000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **500 000** |  |  | **500 000** |  | **38 492** |  |  | **38 492** |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 500,00 |  | 500,00 | 38.492 |  | 38,492 | -461,508 |  | -461,508 |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |