**Звіт по управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради**

**Комунальним відділом:**

На реалізацію заходів благоустрою за 12 місяців у 2019 році були спрямовані кошти міського бюджету в сумі **3 114 135,39**грн. з них:

**За зазначені кошти було виконано:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ремонт пам’ятних знаків по місту, пофарбовано | * 250 м. кв |
| Ремонт облицювання пам’ятнику Вічний Вогонь на пл. Гоголя | * 295 м.кв. |
| Встановлено нові майданчики для збору ТПВ (Бетонування основи та огорожа з 3 сторін | * 24 шт. |
| Встановлено клітки для збору вторинної сировини | * 23 шт |
| ремонт елементів благоустрою на кладовищах міста. | * 40 м2, * 6 м.п. огорож |
| Відловлено Стерилізовано та чіповано безпритульних тварин | * 71 голів |
| Перевезено грунту, піску, солі для різних потреб | * 4300 м.3 |
| Відремонтовано елементи парків і скверів та вуличних меблів міста | * 231 ел-ів |
| Встановлено урни по місту | * 42 шт. |
| Встановлено вбиральню на Гуньківському кладовищі | * 1 шт |
| Виконано прибирання кладовищ міста та територій прилеглих до них. Вивезено сміття | * 2500 тон |
| Ліквідовано несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ | * 3508 тон |
| Виконано ремонт пам’ятників розташованих на території міста, відремонтовано | * 9 шт. |
| виконано завезення піску на кладовища | * 340 тон, |
| завезення піску в пісочниці | * 86 буд. |
| Закуплено соль для обробки шляхової мережі в зимовий період | * 4 вагона |
| Виконано приготування соле-піщаної суміші | * 2111 м3 |
| Виконано розчистку водовідвідних канав по місту | * 820 м. |
| Виконано Благоустрій розарію | * 1 шт |
| ремонт дитячих майданчиків, фарбування, ремонт паркану | * 120 м. і ін.. |
| виконано транспортні перевезення солі та її змішування | * 280 т |
| Постійно проводиться посипка влучно-шляхової мережі міста фрикційними матеріалами |  |
| **Безкоштовно виконувалось в межах акції «Зробимо Україну чистою»:** | |
| Вивезено сміття на міський полігон: | * 1081 тон. |
| з них комунальними підприємствами | * 743 тон. |
| фізичними та юридичними особами | * 188 тон. |
| об’єм сміття прийнятого на полігон | * 931 тон. |

**Крім того:**

**Для Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць парків, площ та скверів міста в вечірній та нічний час полягає в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення.**

На виконання заходів з утримання та технічного обслуговування мереж вуличного освітлення на 2019 рік з міського бюджету виділено 1567,8 тис грн. освоєно за січень – грудень 1576,8 тис. грн.

За цей період:

замінено 1058 електричних ламп зовнішнього освітлення по місту;

ліхтарів 132

своєчасно проводились роботи з усунення захльосту проводів, налаштування та корегування таймерів, поточний ремонт шаф управління;заміна лічильників обліку електроенергії 2шт

На монтування ліній вуличного освітлення з енергозберігаючими ліхтарями на 2019р виділено 1137,6 тис. грн. освоєно за січень – грудень 1137,6тис. грн.

За цей період:

встановлено 435 енергозберігаючих ліхтарів по вулицях міста:

вул. Гастелло, вул. Бовкуна , вул. Красносільська, вул. Миколаївська, вул. Черняхівська, вул. Володимирська, вул. Грибоєдова, вул. Графська, вул. Кунашівська, вул. Редькінська, вул. Об’їжджа, вул. Набережна, вул. Ч. Гребля, вул. Менделеєва, вул. Воздвиженська, вул. Б.Хмельницького, вул. Афганців, вул. Доброліжа, вул. Абрикосова, сквер Театральний, вул. Арвата , вул. Революції, вул. Лібкнехта, провул. Урожайний, провул. Шкільний, провул. Носівський, провул. Київський провул. Базовий, вул. Пржевальського, вул. Декабристів.

Управлінням закуплено:

Ліхтарі ST-30-04 – 295 шт. на суму 186, 912 тис. грн.

**На виконання заходів з видалення та підрізки дерев і кущів, викошування території, корчування пнів були виділені кошти в сумі 2 067 674,36 грн.**

Послуги з видалення та підрізання дерев

За 12 місяців виконано:

Власними силами спиляно – 239 дерева, за бюджетні кошти - 183, з них на кладовищах – 35.

Всього спиляно 422 дерева.

Виконано підрізку 345 дерев.

Викорчувано пнів аварійних дерев 313.

Вибракувано дерев -1039 ,

Складено актів - 50,

Видано ордерів 110.

Видалення бур’янів та викошування територій

За 12 місяців на об’єктах благоустрою міста виконано:

- викошування території – 1 908 463 м2 ;

- підстригання живих огорож – 9734 м2 ;

- знищення шляхом обприскування та викошування вогнищ амброзії – 122 650 м2;

- засіяно територію спортивним газоном на території скверу Лисянського – 100 м2

Висаджено саджанців дерев 757; кущів 87

Проведено 10 процедур закупівель (відкриті торги, переговорна процедура) через систему «Прозорро», з яких 2 відмінено. За результатами проведених процедур заключено договори. Завдяки проведеним закупівлям було придбано нові енергозберігаючі ліхтарі для модернізації освітлення в місті, розподіл та постачання електричної енергії для вуличного освітлення та адмінбудівлі Ніжинської об’єднаної територіальної громади, також замовлено проведення робіт з реконструкції колектору по вул. Шевченка-Синяківська в м. Ніжині, замовлено додаткові роботи з реконструкції частини приміщення ЗОШ № 14 під дитячий садок по вул.. Шекерогринівська, завершено роботи по дворічному договору з реконструкції пішохідної частини з елементами благоустрою на пл.. І.Франка, збудовано пішохідний фонтан в сквері ім. Лисянського, закуплено та встановлено архітектурну форму на площі ім. І.Франка, проведено поточний ремонт доріг по місту (ямковий асфальтобетонного покриття, грейдерування з відсипкою доріг без твердого покриття), проведено розчистку канав водовідведення по місту.

Постійно до системи «Прозорро» через майданчик Держзакупівлі Онлайн вносились звіти про укладені договори, щомісячно в середньому по 30-ть звітів.

Працює сторінка у фейсбуці.

**Відділом транспорту та зв’язку в 2019 році виконано :**

- Проведено весняне комісійне обстеження вулично-шляхової мережі міста на предмет забезпечення безпеки руху та вжиті заходи по усуненню виявлених недоліків. Для забезпечення безпеки дорожнього руху, до проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, встановлені дорожні знаки 1.12 «Вибоїна» з табличками 7.2.1 «Зона дії» на суму 3791,27 грн.

- Проведена робота по організації демонтажу, закупівлі та встановленню 5 автобусних зупинок по вул. Прилуцька на суму 201055, 2 грн.

- Замовлено та організовано проведення ремонтних робіт світлофорних об’єктів :

- на перехресті вул. Набережна – Московська на суму 18901,22 грн.

- на перехресті вул. Шевченко – Корчагіна на суму 3167, 57 грн.

- на перехресті вул. Набережна – Московська, з закупівлею запасних матриць контролера на суму 33856, 80 грн.

- на пішохідному переході по вул. Шевченка, біля автобусної зупинки «Молодіжна» на суму 1031, 76 грн.

- на перехресті вул. Набережна – Московська на суму 3725, 51 грн.

- на перехресті вул. Московська – Широкомагерська з встановленням додаткового пішохідного світлофора на суму 25417, 61 грн.

- Розроблено макет, замовлено виготовлення та встановлення автобусної зупинки по вул. Б. Шлях, біля заводоуправління будівельних матеріалів на суму 39240,0 грн.

- Проведено поточний ремонт автобусної зупинки «Сільмаш» на суму 11657, 00 грн.

- Проведено організацію та здійснено контроль за нанесенням дорожньої розмітки ТОВ «Знак UA» на вулицях міста. Нанесено розмітки 1.1, 1.2, 1.12, 1.13, 1.14 5759 м. кв. на суму 776 306.4 грн.

- Проведено організацію та здійснено контроль за нанесенням дорожньої розмітки ФОП Логінов В. М. 1.14.1 на перехресті вул. Незалежності з вул. Синяківська, Ніжатинська та навпроти механічного заводу на суму 9980 грн.

- Погоджено місця встановлення та здійснено контроль за встановленням 5 автобусних зупинок по вул. Василівська на суму 198250.00 грн. та благоустроєм посадкових платформ автобусних зупинок на суму 110250.00 грн. за рахунок громадського бюджету.

- Фарбування на півсфер по вул. Покровська, по вул. Гоголя на суму 30893.33 грн.

- Встановлення дорожніх знаків 2.1 «Дати дорогу» по вул. Космонавтів на суму 4030.80 грн.

- Виготовлення, встановлення та поточний ремонт бар’єрного огородження:

- на перехресті вул. Шевченко – Об’їжджа на суму 70968.00 грн.

- біля автобусної зупинки «ринок Афганець», по вул. Московська, Воздвиженська біля ЗОШ № 5 на суму 19398 грн.

- по вул. Воздвиженська, біля ЗОШ № 5 на суму 22628 грн.

- на перехресті вул. Набережна – Шевченко на суму 56113.00 грн.

- по вул. Овжіївська на суму 37847.00 грн.

- на перехресті вул. Московська – Космонавтів на суму 56000 грн.

- Встановлення консолей та попереджуючих світлофорів на пішохідних переходах по вул. Шевченко на суму 97174.46 грн.

- Заміна дорожніх знаків, що не відповідають вимогам ДСТУ 4100:2014 та встановлення відсутніх дорожніх знаків на вулицях міста на суму 315000 грн.

- Миття автобусних зупинок на суму 13338 грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назва об’єкту | Сума 2019р. |
|  | Реконструкція пішохідної частини з елементів благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл. ім. І.Франка в м. Ніжин | 5 685 698,02 |
|  | Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням пам'ятника борцям за Незалежність на території парку Незалежності по вул.незалежності | 946092,59 |
|  | Реконструкція частини приміщень ЗОШ №14 під школу-сад №14 по вул. Шекерогринівська 54-А | 2061550,03 |
|  | Будівництво фонтану за адресою вул. Гоголя, 4Б | 2 507 643,53 |
|  | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Шевченка 103 | 1 434 514,02 |
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул.Об'їжджа 123 | 93 605,97 |
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка 96 Б | 182 993,21 |
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул.Прилуцька 116 | 92 553,90 |
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул.Московська 6А | 115 654,80 |
|  | Будівництво дитячого майданчика в сквері Театральний | 455 530,41 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Вокзальна 5а | 115 016,90 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка 102 | 143 726,00 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Гончарна 19а | 95 180,59 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Батюка 10 | 63 456,45 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка 128 | 79 298,44 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка 120 | 79 298,44 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка 112А | 79 298,44 |
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Московська 26 | 63 456,45 |
|  | Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля ж/б №11 по вул. Шевченка | 501 476,64 |
|  | Всього | 12288671,3 |

**Будівельні роботи 2019 р.**

**Ремонт дорожнього покриття 2019 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Грейдерування з відсипкою (тендер)** | | | | | | | | |
| **№  п/п** | | **Вулиця (пров.)** | | | | **Кошторисна вартісь (грн.)** | | **Технагляд (грн.)** |
| **1** | | вул. Коцюбинського | | | | 304228,00 | |  |
| **2** | | вул. Остерська | | | |  |
| **3** | | вул. 8-го Березня | | | | 740796,00 | |  |
| **4** | | вул. Бовкуна | | | |  |
| **5** | | пров. Вересневий | | | |  |
| **6** | | вул. Комунарів (до кладовища) | | | |  |
| **7** | | вул. Парижзької комуни | | | | 1202606,00 | |  |
| **8** | | вул. Остерська | | | |  |
| **9** | | вул. Генерала Корчагіна | | | |  |
| **10** | | вул. Селянська | | | |  |
| **11** | | вул. Старокунашівська | | | |  |
| **12** | | вул. Пашківська | | | |  |
| **13** | | вул. Миколаївська | | | |  |
| **14** | | вул. Лібкнехта К. | | | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | | **Всього:** | | | | **2247630,00** | | **46915,92** |
|  | | **Разом:** | | | | **2294545,920** | | |
|  | |  | | | |  | | |
| **Поточний ремонт внутріквартальних доріг** | | | | | | | | | |
| **№  п/п** | | | **Вулиця (пров.)** | | | **Кошторисна вартісь (грн.)** | | **Тех. нагляд (грн.)** | |
| **1** | | | вул. Шевченка, №114, корп. №1 | | | 184589,000 | | 3778,90 | |
| **2** | | | вул. Покровська, №18 а | | | 125461,00 | | 2601,20 | |
| **3** | | | вул. Корчагіна, №1 | | | 101260,00 | | 2116,30 | |
| **4** | | | вул. Шевченка, №114, корпус №2,3,4 | | | 58073,00 | | 1175,00 | |
| **5** | | | вул. Московська, 15-А, вул. Московська, №15 Б, вул. Московська, №15 В | | | 129219,00 | | 2620,11 | |
| **6** | | | вул. Космонавтів, №47-49 | | | 169946,00 | | 3517,38 | |
| **7** | | | вул. Шевченка, №120 | | | 194851,00 | | 4048,20 | |
| **8** | | | вул. Прилуцька, м. Ніжин | | | 192636,00 | | 3986,00 | |
| **9** | | | вул. Гайдамацька | | | 173375,00 | | 3610,66 | |
| **10** | | | вул. Незалежності, №21, к. №3 | | | 120041,00 | | 2450,40 | |
| **11** | | | вул. 3-й Мікрорайон | | | 194242,00 | | 3945,12 | |
| **12** | | | вул. Шевченка, №83, к. №4, №83, к. №3 та №89 | | | 116758,00 | | 2377,67 | |
| **13** | | | вул. Академіка Амосова, №14 | | | 14724,00 | | 299,00 | |
| **15** | | | **Всього:** | | | **1775175,000** | | **24234,43** | |
| **16** | | | **Разом:** | | | **1799409,430** | | | |
| **Поточний ремонт асфальтобетонного покриття (тендер)** | | | | | | | | | |
| **№  п/п** | | | **Вулиця (пров.)** | **Кошторисна вартісь (грн.)** | | **Технагляд  (грн.)** | | | |
| 1 | | | вул. Борзнянський шлях | **1872465,77** | | **33424,00** | | | |
| 2 | | | вул. Московська |
| 3 | | | вул. Набережна |
| 4 | | | вул. Шевченка |
| 5 | | | вул. Воздвиженська |
| 6 | | | вул. Липіврізька |
| 7 | | | вул. Шепелівська |
| 8 | | | вул. Успенська |
| 9 | | | вул. Кушакевичів |
| 10 | | | вул. Овдіївська | **1892818,82** | | **33749** | | | |
| 11 | | | вул. Прилуцька |
| 12 | | | вул. Челюскіна |
| 13 | | | вул. 3-й Мікрорайон |
| 14 | | | вул. Журавська |
| 15 | | | вул. Чернігівська |
| 16 | | | вул. Воздвиженська |
| 17 | | | вул. Широкомагерська |
| 18 | | | Шляхопровід |
| 19 | | | пров. Лікарський |
| 20 | | | вул.Космонавтів | **3424189,75** | | **61780,9** | | | |
| 21 | | | вул. Московська |
| 22 | | | вул. Носівський шлях |
| 23 | | | пров. Урожайний |
| 24 | | | вул. Василівська |
| 25 | | | вул. Московьска (ринок) |
| 26 | | |  |  | |  | | | |
| 27 | | | **Всього:** | **7189474,34** | | **128953,90** | | | |
| 28 | | | **Разом:** | **7318428,24** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва** | **Вартість (грн.)** | **Тех. нагляд (грн.)** |
| Поточний ремонт кругової транспортної розв’язки з влаштуванням бордюрів та підсипаного декоративним щебенем, в м. Ніжині | 66203,00 | 1359,7 |
| Поточний ремонт пішохідних переходів із влаштуванням тактильних смуг по  вул. Шевченка, в м. Ніжині | 42135,00 | 861,32 |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Воздвиженська в м. Ніжині | 136948,00 | 2808,7 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки біля Ніжинськох дитячої музичної школи | 114120,00 | 2325,9 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці села Наумівське Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області | 226136,00 | 4489,25 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування або з відсипкою по вул. 8-го Березня, м. Ніжин | 54802,00 | 1125,30 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методомг рейдерування або з відсипкою по вул. Пашківська, м. Ніжин | 125716,00 | 2604,42 |
| Поточний ремонт внутріквартальної дороги біля будинку №12 по вул. Успенська | 169427,00 | 3500,00 |
| Поточний ремонт під’їзного кармана до зупинки "Дзержинського" (Зірочка) по  вул. Московська м. Ніжин | 50422,17 | 1026,86 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування та відсипки під’їздної дороги до стадіону «Спартак» | 45066,00 | 928,66 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування та відсипки по  вул. Добролюбова, м. Ніжин | 107605,00 | 2201,76 |
| «Поточний ремонт тротуару по  вул. Воздвиженська з влаштуванням залізобетонних плит в м. Ніжин» | 36468,00 | 743,09 |
| Поточний ремонт пішохідного тротуару по вул. Набережна біля ДНЗ №16 "Оленка" | 106052,00 | 2196,60 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття по  вул. Карнаухова, м. Ніжин | 10403,00 | 215,23 |
| Поточний ремонт доріг по вул. Бобрицька, м. Ніжин | 19834,00 | 408,85 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності | 194319,00 | 3252,80 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Носівський шлях | 194946,00 | 3242,20 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська | 113164,00 | 1805,00 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ващенка | 65411,00 | 1328,30 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Франка | 190854,00 | 3876,86 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Яворського | 119034,00 | 2418,80 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернігівська | 121652,00 | 2475,39 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Генерала Корчагіна | 195241,00 | 3963,80 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Озерна | 47627,00 | 967,42 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Об’їжджа | 8682,00 | 176,15 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Носівський шлях | 193289,00 | 3924,86 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гімназійна | 22939,00 | 464,97 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Старокунашівська | 11051,00 | 224,40 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Синяківська | 34899,00 | 708,11 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності | 195095,00 | 3964,24 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Василівська | 195179,00 | 3963,16 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Покровська | 33825,00 | 686,20 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя | 9213,00 | 187,08 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Марії Заньковецької | 23803,00 | 484,11 |
| Поточний ремонт під’їзної дороги до ЗОШ №14 по вул. Шекерогринівська, м. Ніжин | 142114,00 | 2931,41 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття на автомобільний стоянці біля Покровської церкви, м. Ніжин | 64014,00 | 1337,80 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Березанська, м. Ніжин | 39639,00 | 800,34 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Полковника Розумовського | 39180,00 | 791,21 |
| Поточний ремонт бордюрного каменю по вул. Шевченка, м. Ніжин | 116539,00 | 2348,98 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїздних карманів автобусних зупинок по вул. Незалежності, м. Ніжин | 108159,00 | 2198,61 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїздних карманів автобусних зупинок по вул. Носівський шлях, м. Ніжин | 43498,00 | 882,57 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїздних карманів автобусних зупинок по вул. Василівська, м. Ніжин | 58501,00 | 1187,47 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування або з відсипкою по вул. Красносільського, м. Ніжин | 194908,00 | 4124,40 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування або з відсипкою по вул. Кунашівська, м. Ніжин | 147312,00 | 3049,00 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування або з відсипкою по вул. Овдіївська, м. Ніжин | 54236,00 | 1125,70 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування або з відсипкою по вул. Самокиша, м. Ніжин | 27531,00 | 551,90 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування або з відсипкою по вул. Василя Стуса, м. Ніжин | 192714,00 | 4123,60 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Космонавтів | 106539,00 | 2157,47 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиць села Кунашівка Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області | 193909,00 | 3986,70 |
| «Поточний ремонт доріг без твердого покриття методом грейдерування та підсипки по вул. Садова в с. Паливода Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області | 186681,00 | 3988,60 |
| Поточний ремонт автомобільної стоянки біля магазину АТБ (тильна сторона по вул. Шевченка, м. Ніжин) | 108626,00 | 2256,30 |
| Поточний ремонт доріг вул. Шевченка та вул. Генерала Корчагіна, м. Ніжин | 35939,00 | 728,40 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методомгрейдерування або з відсипкою в районі сміттєприймального пункту по вул. Авіації, м. Ніжин | 195402,00 | 4037,51 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методомгрейдерування або з відсипкою по вул. Коцюбинського, м. Ніжин | 197586,00 | 4089,60 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методомгрейдерування або з відсипкою по вул. Володимирська, м. Ніжин | 197799,00 | 4103,50 |
| Поточний ремонт доріг без твердого покриття методомгрейдерування або з відсипкою по пров. Таборний, м. Ніжин | 183833,00 | 3940,30 |
| Поточний ремонт пішохідної частини вулиці (тротуару) по вул. Батюка | 54946,00 | 1110,60 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки у сквері «Чорнобильцям», м. Ніжин | 167816,00 | 3404,20 |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Богуна, м. Ніжин | 10208,00 | 206,30 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки у сквері «Театральний», м. Ніжин | 9606,00 | 194,60 |
| Поточний ремонт тротуару в житловому мікрорайоні по вул. Шевченка, №22, м. Ніжин | 15893,00 | 329,50 |
| Поточний ремонт тротуару біля житлового будинку №11 по вул. Шевченка, м. Ніжин | 30899,00 | 624,60 |
| Поточний ремонт заїздних карманів для автомобілів по вул. Преображенська, м. Ніжин | 97173,00 | 1993,00 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць села Паливода Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області | 224492,00 | 4543,00 |
| Поточний ремонт тротуару по  вул. Об’їжджа біля ЗОШ №15 | 147711,06 |  |
| Поточний ремонт тротуару по  вул. Космонавтів | 113560,50 |  |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Чехова | 2201,17 |  |
|  |  |  |
| **Всього:** | **6788523,73** | **132056,66** |
| **Разом:** | **6920580,39** | |
|  |  |  |

**Загальна вартість ремонту дорожнього покриття в 2019 році - 18 332 963,98 грн.**

Начальник УЖКГ та будівництва А.М. Кушніренко