|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2020р.

Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022роки, затверджена рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 24.12.2019р. № 7-65/2019 зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 26.02.2020р. №13-68/2020, рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 29.04.2020р. №9-72/2020

та рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 27.08.2020р. №5-77/2020

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 110000 | 65000 | 45000 | 88240 | 43700 | 44540 | 21760 | 21300 | 460 | Залишок коштів буде використано в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, протягом 2020р. | 10000,00 | 7500,00 | Придбано концентратор, дата кабель, акустичні системи, мишки комп’ютерні, мережевий фільтр,флеш карти (ключі електронні) |
| 1 | Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | 1100,00 | 1100,0 | Технічне обслуговування комп’ютера |
| 2 | Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів | 10000,00 | 6800,00 | Послуги заправки та ремонту картриджів |
| 3 | Оплата послуг Інтернет | 5000,00 | 4000,00 | Оплачено послуги інтернету |
| 4 | Придбання програмного забезпечення | 5000,00 | 0 |  |
| 5 | Супроводження та обслуговування програм | 33900,00 | 24300,00 | Супровід програми –формування сертифікату електронного підпису |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 45000,00 | 44540,00 | Придбано персональний комп’ютер та ноутбук |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | І.А. Онокало |

Начальник відділу - головний бухгалтер В.М. Місан