Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.10.2020 року

Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019 (зі змінами)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1017520 |  | Реалізація національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 184 435 | 122 935 | 61 500 | 121 874,50 | 60 377,50 | 61 497,00 | - 62 560,50 | - 62 557,5 | - 3,00 | По заг. фонду залишок коштів буде освоєно до кінця року, по спец. фонду – залишок виник за рахунок придбання БФП для ЦБС за меншою ціною. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, придбання токен-ключів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2020 р. | 40 700 | 16 416,00 | Придбано токен-ключів – 11 120 грн., отримано сертифікати на КЕП – 5 296 грн. |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2020 р. | 62 935 | 37 500,00 | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення «ІС ПРО» - 37 500 грн. (центр.бухгалтерія) |
| 3 | Технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки, офісного обладнання, комплектуючих | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, 2020 р. | 12 200 | 5 800,00 | Заправка картриджів до принтерів – 2 000 грн. (управління), і 3 800 грн. (центр.бухгалтерія) |
| 4 | Обслуговування сайтів управління культури і туризму | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради,ЦБ, 2020 р. | 4 800 | 661,50 | Оплачено послуги – 661,50 грн. |
| 5 | Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, школи естетичного виховання, 2020 р. | 61 500 | 61 497,00 | Придбано: ЦБС – БФП – 16697 грн., Управління БФП – 12 000 грн., Музей – комп’ютер – 16 200 грн., ДХШ – комп’ютер – 16 600 грн. |
| 6 | Оплата послуг Інтернет | ЦБС, 2020 р. | 2 300 |  |  |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |