|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року **Міська цільова програма «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2020 р»**затверджена рішенням міської ради VII скликання № 8-65/2019 від 24 грудня 2019 р. зі змінами внесеними рішенням міської ради №18-68/2020 від 26.02.2020р., №4-72/2020 від 29.04.2020р., №8-75/2020 від 26.06.2020р.,№4-80/2020 від 13.10.2020р. (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1217340  |  |  **Проектування , реставрація та охорона пам’ятників архітектури** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 16800,00 |  | 16800,00 | 16800,00 |  | 16800,00 |  |  |  |  |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проектно-кошторисна документація, експертиза по реставрації Спасо-Преображенскої церкви  |  | 16800,00 | 16800,00 | Реставрація пам'ятки національного значення Спасо-Преображенської церкви в м.Ніжин: Розроб.проек.-кошт.док. (завершення проекту ремонту (реставраційного) -ТОВ" Творча архітектурна майстерня "Ю.Лосицький" Експер.проекту-ДП "Укрдержекспертиза" у Чернгів.обл, грн.  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |