|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01 липня 2021р.

Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022роки, затверджена рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 24.12.2020р. № 7-65/2019 зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 26.02.2020р. №13-68/2020,

рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 27.08.2020р. №2-77/2020 та рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 27.11.2020р. №6-2/2020

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 140000 | 90000 | 50000 | 33750 | 8750 | 25000 | 106250 | 81250 | 25000 | Залишок планових асигнувань (заплановано використання коштів в наступних періодах) |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, протягом 2021р. | 12500,00 | 900,00 | Придбано три акустичні системи |
| 2 | Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | 1 300,00 | 0 |  |
| 3 | Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів | 16500,00 | 4850,00 | Послуги заправки та ремонту картриджів |
| 4 | Оплата послуг Інтернет | 6000,00 | 3000,00 | Оплачено послуги інтернету |
| 5 | Придбання програмного забезпечення | 5500,00 | 0 |  |
| 6 | Супроводження та обслуговування програм | 48200,00 | 0 |  |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 50 000,00 | 25000,00 | Придбано два принтера |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН