|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

|  |
| --- |
| **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2021р.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р.. зміни 4-9/2021 від 22.04.2021 |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311 |  | **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 967 126,15 |  | 967 126,15 | 897 053,90 |  | 897 053,90 | -70 072,25 |  | -70 072,25 | Економія коштів після проведення дендеру |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд |
| 1 | Надання послуг з ліквідації стихійних сміттезвалищ на території Ніжинської міської територіальної громади | УЖКГ та Б |  | 867 126,15 | |  | 797 153,90 | | Надання послуги з ліквідації стихійних сміттезвалищ на території Ніжинської міської територіальної громади. Ощищення ділянки від сміття. Перевезення сміття. Захоронення ТПВ на ПТПВ. |
| 2 | Придбання хімічного засобу для боротьби з амброзиею | УЖКГ та Б |  | 100 000,00 | |  | 99 900,00 | | Придбано засіб для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП» в кількості 4 контейнери по 1000 л. кожен |
|  | Всього |  |  | 967 126,15 | |  | 99 900.00 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |