|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.**Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки**затверджений проект рішенням міської ради VIII скликання № 10-7/2021 від 26.02.2021р 2-15/2021 від 26.10.2021 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |   |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1 168 898,00 | 1 168 898,00 |  | 946 610,66 | 946 610,66 |  | -222 287,34 | -222 287,34 |  | Не надані акти виконаних робіт підрядними організаціями |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривеньзагальний фонд | Фактичні обсяги фінансування,гривень загальний фонд | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проект переможець Громад.бюджету Створення спортивного майданчику в районі вул.. Шевченко МПС  | УЖКГ та Б  | 95 000,00 |  85 999,00 | Спортивний комплекс з доставкою - 72376,00; витрати на монтування комплексу - 13623,00. Договір на виконання робіт № 167 12.05.21 - 85999,00 ТОВ Спотртстрой Херсон |
| 2 | Проект переможець Громад.бюджету « Облаштування доріжок в Графському парку» | УЖКГ та Б  | 0,00 |  |  |
| 3 | Проект переможець Громад.бюджету " Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку «Smile»" м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 2, вул. Шевченка, 89 | УЖКГ та Б  | 99 999,00 | 90 965,00 | Гойдалка-балансир 1 шт. 7645,00 грн., карусель «Волошка» 1 шт. 11467,00 грн., пісочниця мала 1 шт. 6670,00 грн., гірка велика 1 шт. 12925,00 грн.гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах 1 шт. 10995,00 грн., гойдалка на пружині «Курча» 7 225,00 грн., лавка садова (діаметр 42.3 мм) 2 шт. 9500,00 грн., гойдалка на пружинах «Коники» 1 шт. 10450,00 грн., монтаж 14088,00 грн.Договір на виконання робіт № 176 від.17.05.2021 року - 90965,00 ТОВ "Спортстрой Херсон" |
| 4 | Проект переможець Громад.бюджету "«Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку «Smile» м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 13, 14, 15" | УЖКГ та Б  | 99 999,00 | 96 965,00 | Гойдалка-балансир 1 шт. 8600,00 грн., карусель «Волошка» 1 шт. 12417,00 грн., пісочниця мала, 1 шт. 7600,00 грн.,гірка велика, 1 шт. 13875,00 грн., гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах 1 шт. 11975,00 грн., гойдалка на пружині «Курча» 8160,00 грн., лавка садова (діаметр 42.3 мм) 2 шт. 9500,00 грн., гойдалка на пружинах «Коники» 1 шт. 10450,00 грн., монтаж 14388,00 грн.Договір на виконання робіт № 182 від.24.05.2021 року - 96965,00 ТОВ "Спортстрой Херсон" |
| 5 | Проект переможець Громад.бюджету «Облаштування простору для дітей та молоді сіл Паливода та Наумівське Кунашівського старостинського округу».  | УЖКГ та Б  | 73 900,00 | 69 696,00 | Карусель 1 шт. 11220,00 грн., пісочний двір «Човник 1 шт. 14250,00 грн., гойдалка на пружині «Їжачок» 7905,00 грн., лавка дерев’яна 2 шт. 10416,00 грн., бруси паралельні 1 шт. 9836,00 грн., урна 2 шт. 5834,00 грн., монтаж 10235,00 грн. Договір на виконання робіт № 175 17.05.21 - 69696,00 ТОВ Спотртстрой Херсон |
| 6 | Проект переможець Громад.бюджету «Облаштування громадського прстору біля пам’ятного знаку «Героїв Чорнобиля » з елементами благоустрою та дитячим майданчиком» | УЖКГ та Б  | 400 000,00 | 217 967,66 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Облаштування громадського прстору біля пам’ятного знаку «Героїв Чорнобиля » з елементами благоустрою та дитячим майданчиком» договір № 218 від 16.06.2021 року ТОВ АСПО на суму 7000,00 грн. Виконано робіти на суму – 205 967,66 грн. дог. № 654 від 30.11.2021 року з ТОВ «Житлобуд». Технічний нагляд – 5000,00 грн з ФОП Дяченко В.І. дог № 719 від 14.09.2021 року  |
| 7 | Проект переможець Громад.бюджету « Створення громадського простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на території мікрорайону Космонавтів» | УЖКГ та Б  | 400 000,00 | 385 018,00 | Благоустрій із облаштуванням території пішохідними доріжками( 178 м2), лавами(3шт),парковими ліхтарями(3шт) та урнами(3 шт). 369018,00 грн. в тому числі:. Будівельні матеріали (поребрик 1000х200х80 (266 шт.) 37072,00 грн., плитка тротуарна 200х100х40 (178 кв.м.) 91062 грн., щебінь (178 м.куб.) 37124,00 грн., відсів (178м.куб.) 8509,00 грн., пісок (181,6 м.куб.) 20178,00 грн.,) Витратні матеріали (круги, арматура, пальне) 38887,00 грн. Земляні роботи 5903,00грн. Встановлення лав(3 шт) 9021,00 грн. Паркові ліхтарі (3шт) 57914,00 грн.встановлення поребрика 46490,00 Придбання електрокабелю(66 м-п) 5659,00 грн., Встановлення урн (3шт) 4431,00 грн , встановлення ліхтарів 3 шт. 6768,00. Тех. нагляд 6000,00 виготовлення проектно-кошторисної документації 10 000 грн |
|  | всього |  | 1 168 898,00 | 946 610,66 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |