|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.04.2022 р. **Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2022 роки**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання 8-18/2021 від 21.12.2022 року, № 40-19/2022 від 20.01.2022 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1216030 |  | **\_Організація благоустрою населених пунктів** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |  |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 155 943,00 | 1 155 943,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | -1 155 943,00 | -1 155 943,00 |  | Кошти будуть використані в ІІ-ІІІ кварталі відповідно до кошторисних призначень |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | | | Фактичні обсяги фінансування,гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | «Спортивний дитячий майданчик на Кручі» |  | 67 000,00 | |  | | 0,00 | |  |  |
| 2 | «Встановлення спортивного майданчику для мешканців у 3-му мікрорайоні» |  | 99 900,00 | |  | | 0,00 | |  |  |
| 3 | «Оновлення дитячого майданчика по вулиці Шевченка» |  | 99 000,00 | |  | | 0,00 | |  |  |
| 4 | «Облаштування сучасного ігрового дитячого майданчика з врахуванням вікових обмеження та забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного розвитку дітей» |  | 96 913,00 | |  | | 0,00 | |  |  |
| 5 | Подвір’я щасливого дитинства». Створення дитячого майданчика по вул. Московська, який принесе позитивний настрій та посмішку дітям» |  | 95 480,00 | |  | | 0,00 | |  |  |
| 6 | «Облаштування простору для розвитку дітей по вул.Овдіївська» |  | 99 000,00 |  | | | 0,00 | |  |  |
| 7 | «Створення простору для дітей у районі Шевченка МПС (м.Ніжин)» |  | 99 700,00 |  | | | 0,00 | |  |  |
| 8 | «Облаштування дитячого майданчика у с.Кунашівка» |  | 99 000,00 |  | | | 0,00 | |  |  |
| 9 | ««Dog Land» (майданчик для вигулу собак)» |  | 399 950,00 |  | | | 0,00 | |  |  |
|  | всього |  | 1 155 943,00 |  | | | 0,00 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |