Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної

 громади, затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання в новій редакції

#  Інформація про виконання програми станом на 01 липня 2022р.

**Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022роки,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. № 7-65/2019,

в т. ч. зі змінами від 26.02.2020р. №13-68/2020, від 27.08.2020р. №2-77/2020 та від 27.11.2020р. №6-2/2020,

від 23.11.2021р. №66-16/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. | 3117520  |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 180000,00 | 130000,00 | 50000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 177000,00 | 127000,00 | 50000,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг та придбання обладнання внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих  | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 23700,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | 11600,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів | 28000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Оплата послуг Інтернет | 8600,00 |  | 3000,00 |  | Оплачено послуги інтернету  |
| 5 | Придбання програмного забезпечення | 16000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Супроводження та обслуговування програм | 42100,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 50000,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН