Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

 цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. № 7-65/2019 зі змінами від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020,5-72/2020 від 29.04.2020,№4-73/2020 від 20.05.2020,№3-76/2020 від 03.08.2020,№4-77/2020 від27.08.2020,№6-79/2020 від 30.09.2020,№3-80/2020 від 13.10.2020,№57-4/2020 від 24.12.2020.№4-6/2021 від 04.02.2021,№10-8/2021 від 30.03.2021, №54-11/2021 від 01.07.2021р., №8-12/2021 від 19.08.2021,3-18/2021 від 21.12.2021р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
|  **2 191 691,00** | 1 951 691,00 | 240 000,00 |  **280 716,99** |  280 716,99 | - | **-1 910 974,01** | -1 670 974,01 | -240 000,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2022 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2022 р. | 1 409 691,00 | 0,00 | 112 496,99 | 0,00 | **Загальний фонд-112 496,99грн.:**11 822,99грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;45 000,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради42 000,00грн. оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради. Підтримка веб-сайту Юмуні.12 350,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми докуметообігу.1 324,00грн. послуги з обслуговування та установки цифрових ключі**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2022 р. | 17 000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | **Загальний фонд 3 000 ,00грн.: 3**.-послуги інтернет, **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2022 р. | 85 800,00 | 40 000,00 | 18 260,00 | 0,00 | **Загальний фонд 18 260,00грн.:**12 300,00грн -послуги Інтернет ; 5 960,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів»  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2022 р. | 400 000,00 | 200 000,00 | 121 648,00 | 0,00 | **Загальний фонд 121 648,00грн.:**6148,00грн. комутатори115 500,00-обслуг. програми**Спеціальний фонд-0,00грн**. |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2022 р. | 39 200,00 | 0,00 | 25 312,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд-25 312,00грн.:**4 620,00грн.-мережа інтернет.18 192,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата2 500,00 заправка картриджів**Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО