|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції | |  |  |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року, зі змінами № 41-19/2022 від 20.01.2022 року, № 2-20/2022 від 24.02.2022 року, рішення виконавчого комітету №90 від 26.04.2022 р., рішення виконавчого комітету №102 від 12.05.2022 р., рішення виконавчого комітету №124 від 26.05.2022 р., виконавчого комітету №124 від 03.08.2022 р., виконавчого комітету № 222 від 03.08.2022 р., виконавчого комітету №290 від 15.09.2022 р  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 4 132 987,00 |  | 4 132 987,00 | 4 132 987,00 |  | 4 132 987,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | | | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | |
|  | |  | загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Придбання трактора LOVOL FT 504 з відвалом для снігу, комунальною щіткою та роторною косаркою | Управління ЖКГ та будівництва  КП «НУВКГ» | | |  | | 860 000,00 |  | 860 000,00 | | | Проведена процедура закупівлі , договір підписаний, чекаємо поставки. Залишок коштів у сумі 1 000грн. знаходиться на розрахунковому рахунку підприємства до узгодження мети використання (внесення змін до чинної редакції міської цільової програми | | |
| 2 | Придбання каналопромивальної машини | Управління ЖКГ та будівництва  КП «НУВКГ» | | |  | | 2 760 000,00 |  | 2 760 000,00 | | | Проведена процедура закупівлі , договір підписаний, чекаємо поставки Залишок коштів у сумі 60000грн. знаходиться на розрахунковому рахунку підприємства до узгодження мети використання (внесення змін до чинної редакції міської цільової програми). | | |
| 3 | Придбання підмітальної машини Texas Smart Sweep 800 E | Управління ЖКГ та будівництва  КП «НУВКГ» | | |  | | 196 500.00 |  | 196 500.00 | | | Проведена процедура закупівлі , договір підписаний, чекаємо поставки | | |
| 4 | Переведення на тверде (дров6яне) опалення очисних споруд- установка 2-х твердопаливних котлів | Управління ЖКГ та будівництва  КП «НУВКГ» | | |  | | 197 900,00 |  | 197 900,00 | | | Проведена процедура закупівлі , договір підписаний, чекаємо поставки | | |
| 5 | Автоматизація керування насосними агрегатами КНС «Набережна» | Управління ЖКГ та будівництва  КП «НУВКГ» | | |  | | 44 990,00 |  | 44 990,00 | | | Придбано станції керування та захисту Каскад К40-60А та проведена автоматизація керування насосними агрегатами КНС «Набережна» | | |
| 6 | Модернізація обладнання компенсації реактивної потужності (обладнання автоматичними компенсаторними установками) ГКНС «Синяківська та ) б’єкти «Очисних споруд» | Управління ЖКГ та будівництва  КП «НУВКГ» | | |  | | 73 597,00 |  | 73 597,00 | | | Проведена модернізація обладнання компенсації реактивної потужності (обладнання автоматичними компенсаторними установками) ГКНС «Синяківська та об’єкти «Очисних споруд»  Залишок коштів у сумі 23877,64грн. знаходиться на розрахунковому рахунку підприємства до узгодження мети використання (внесення змін до чинної редакції міської цільової програми). | | |
|  | всього |  | | |  | | 4 132 987,00 |  | 4 132 987,00 | | |  | | |
| **Керівник установи** | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | | | | | | (підпис) | | | | | | | (ініціали та прізвище) | | |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | | | | (підпис) | | | | | | | (ініціали та прізвище) | | |