Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. № 7-65/2019 зі змінами від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020,5-72/2020 від 29.04.2020,№4-73/2020 від 20.05.2020,№3-76/2020 від 03.08.2020,№4-77/2020 від27.08.2020,№6-79/2020 від 30.09.2020,№3-80/2020 від 13.10.2020,№57-4/2020 від 24.12.2020.№4-6/2021 від 04.02.2021,№10-8/2021 від 30.03.2021, №54-11/2021 від 01.07.2021р., №8-12/2021 від 19.08.2021,3-18/2021 від 21.12.2021р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **1 951 691,00** | 1 951 691,00 | 0,00 | **429 704,92** | 429 704,92 | 0,00 | **-1 521 986,08** | -1 521 986,08 | -0,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2022 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради | 1 409 691,00 | 0,00 | 170 194,92 | | 0,00 | **Загальний фонд-170 194,92грн.:** 20 408,92рн.-оплата послуг інтернет провайдерів;  83 400,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради  42 000,00грн. оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради. Підтримка веб-сайту Юмуні.  17 285,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми докуметообігу  7 101,00грн. послуги з обслуговування та установки цифрових ключі  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | 17 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | | 0,00 | **Загальний фонд 4 500 ,00грн.: 4 500,00грн**.-послуги інтернет,  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | 85 800,00 | 0,00 | 29 240,00 | | 0,00 | **Загальний фонд 29 240,00грн.:**  18 450,00грн -послуги Інтернет ;  5 960,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» , поточний ремонт оргтехніки-4 830,00грн.    **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | 400 000,00 | 0,00 | 196 198,00 | | 0,00 | **Загальний фонд 196 198,00грн.:** 6148,00грн. комутатори  190 050,00-обслуг. програми  **Спеціальний фонд-0,00грн** |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | 39 200,00 | 0,00 | 29 572,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд-29 572,00грн.:**  6 930,00грн.-мережа інтернет.  20 142,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата  2 500,00 заправка картриджів  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО