|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

 Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року №7-65/2019 зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради №1-80/2020 від 13.10.2020 року, №6-9/2021 від 22.04.2021 року, №28-16/2021 від 23.11.2021, №6-18/2021 від 21 грудня 2021р., №33-26/2022 від 07.12.2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0617520  |  |

|  |
| --- |
| Реалізація Національної програми інформатизації  |

 |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1 186 700 | 1 056 000 | 130 700 | 668 338,44 | 541 888,44 | 126 450 | - 518 361,56 | -514111,56 | - 4 250 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти 2022 р. | загальний фонд | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціал. фонд |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, комплектуючих, мережевого обладнання |  | 130 700 |  | 126 450 | 96,75% Придбано 5 моноблоків |
| 2 | Консультаційні послуги по супроводженню програм ( «УКС-Зарплата», АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника" (Logica), постачання примірника та пакетів оновлення (компонент) комп’ютерної програми «М.Е.Doc Модуль «М.Е.Doc Звітність», постачання КП «Програмний комплекс «Варта» з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису, програмного комплексу "Курс: Школа", надання послуг з питань "ЮКОЗ-МЕДІА", підключення та обслуговування програмного забезпечення "Єдина школа", «Моя школа»); оплата послуг інтернет; придбання комп’ютерної техніки, підключення до високошвидкісної мережі інтернет ; придбання (постачання) електронного засобу «Дидактичний мультимедійний контент для 2-х класів НУШ» | 1 056 000 |  | 541 888,44 |  | 52,5% Сплачено за обслуговування програм «Варта», надання послуг з питань «ЮКОЗ-МЕДІА»; сплачено за послуги Інтернет постачання примірника та пакетів оновлення (компонент) комп’ютерної програми «М.Е.Doc; сплачено за програмний комплекс "Курс: Школа"; консультаційні послуги по супроводженню програми «УКС-Зарплата, за дидактичний мультимедійний контент для 2х класів НУШ та підключено швидкісну мережу інтернет.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. склала 12 500,00грн. (придбано комплектуючі до комп’ютерного обладнання). |
| 3 | Всього: | **1 056 000** | **130 700** | **541 888,44** | **126 450** | - |
| КерівникБухгалтер |  Валентина ГРАДОБИК  Наталія ЖАДЬКО |  |  |