|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.04.2023 року **Міська цільова Програма енергозбереження та енергоефективності на 2022-2023 роки КП "НУВКГ".**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1217640  |  |  **Заходи з енергозбереження**  |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 340 514,00 | 340 514,00 |  |  |  |  | -340 514,00 | -340 514,00 |  | Кошти будуть використані після закінчення тендерних процедур |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Технічне переоснащення мулової каналізаційної насосної станції Очисних споруд | УЖКГ та Б | 165 560,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Євлашівська» | УЖКГ та Б | 78 117,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції "Космонавтів | УЖКГ та Б | 96 837,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Всього |  | 340 514,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |