Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної

громади, затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01 липня 2023р.

**Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 07.12.2022р. № 3-26/2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 104570,00 | 63570,00 | 41000,00 | 32320,00 | 14320,00 | 18000,00 | 72250,00 | 49250,00 | 23000,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг та придбання обладнання внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Комп’ютерне обладнання та приладдя | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 18570,00 | 41000,00 | 3570,00 | 18000,00 | Придбано комп’ютерне обладнання, приладдя та оплачено систему відеоспостереження (погашення кредит. заборгованості в сумі 18000,00грн. та 3570,00грн.) |
| 2 | Інформаційне обладнання | 5000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги | 10000,00 |  | 4750,00 |  | Оплачено ремонт комп’ютера |
| 4 | Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | 25000,00 |  | 6000,00 |  | Оплачено послуги Інтернет |
| 5 | Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи | 5000,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН