Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2023р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2023 рік» затверджена

рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 07.12.2022р. №3-26/2022, зі змінами внесеними рішенням міської ради від 20.06.2023р. №8-31/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **2 305 400,00** | 2 174 400,00 | 131 000,00 | **393 676,31** | 393 676,31 | 0,00 | **-1 911 723,69** | -1 780 723,69 | -131 000,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2023 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2023 р. | 1 377 000,00 | 131 000,00 | 170 967,15 | | 0,00 | **Загальний фонд-170 967,15грн.:** 18 131,15грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;  45 000,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради  48 000,00грн Підтримка веб-сайту Юмуні.  23 300,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми документообігу.Радник UA  5 958,00грн. формування сертифікатів ключів  **900,00грн придбання цифрових ключів**  **29 678,00грн. придбання ком. техніки(монітори, клав, миші)**  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2023 р. | 17 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | **Загальний фонд 6 000 ,00грн.: 6 000,00**грн.-послуги інтернет,  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 100 000,00 | 0,00 | 16 825,16 | | 0,00 | **Загальний фонд 16 825,16грн.:**  13 125,16грн -послуги Інтернет ;  1 500,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат»,  2 200,00грн облік медичних кадрів»    **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 585 000,00 | 0,00 | 169 344,00 | | 0,00 | **Загальний фонд-169 344,00грн.:** 169 344,00грн.обслуговування мед. Програми «Хелсі»  **Спеціальний фонд-0,00грн**  . |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 95 000,00 | 0,00 | 30 540,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд-30 540,00грн.:**  4 920,00грн.-мережа інтернет.  23 748,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата  1 872,00-корист. сервісами хмарної МІС  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Перший заступник міського голови Федір ВОВЧЕНКО

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО