Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

 цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

 Чернігівської області на 2023 рік» затверджена

 рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 07.12.2022р. №3-26/2022, зі змінами внесеними рішенням міської ради від 20.06.2023р. №8-31/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| **1 901 092,00** | 1 770 092,00 | 131 000,00 | **550 990,31** | 550 990,31 | 0,00 | **-1 350 101,69** | -1 219 101,69 | -131 000,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2023 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2023 р. | 972 692,00 | 131 000,00 | 187 727,15 | 0,00 | **Загальний фонд-187 727,15грн.:**30 421,15грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;45 000,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради48 000,00грн Підтримка веб-сайту Юмуні.27 770,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми документообігу.Радник UA5 958,00грн. формування сертифікатів ключів**900,00грн придбання цифрових ключів****29 678,00грн. придбання ком. техніки(монітори, клав, миші)****Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2023 р. | 17 400,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | **Загальний фонд 9 000 ,00грн.: 9 000,00**грн.-послуги інтернет, **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 100 00,00 | 0,00 | 19 025,16 | 0,00 | **Загальний фонд 19 025,16грн.:**15 325,16грн -послуги Інтернет ; 1 500,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», 2 200,00грн облік медичних кадрів»  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 585 000,00 | 0,00 | 300 048,00 | 0,00 | **Загальний фонд-300 048,00грн.:**300 048,00грн.обслуговування мед. Програми «Хелсі»**Спеціальний фонд-0,00грн**. |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 95 000,00 | 0,00 | 35 190,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд-35 190,00грн.:**7 380,0000грн.-мережа інтернет.25 938,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата 1 872,00-корист. сервісами хмарної МІС**Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови

 Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО