|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року

|  |
| --- |
| Міська цільова програма співфінансування робіт з ремонту та утримання фасадів багатоквартирних житлових будинків центральних вулиць та вулиць історичної мастини м.Ніжина на 2023 рікзатверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-29/2023 від 28.03.2023 року .  |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216011  |  |  **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 99 815,00 | 94 820,00 | 4 995,00 | 99 815,00 | 94 820,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення ремонтів фасадів багатоквартирних житлових будинків | УЖКГ та Б  | 94 820,00 | 0,00 | 94 820,00 | 0,00 | Погашена кредиторська заборгованість по даному виду робіт оскільки дані роботи не включені в перелік видатків згідно 590 постанови від 09.06.2021 року ( зі змінами ) Проведений поточний ремонт цоколів по житлових будинках за адресою вул Московська 15а, та вул. Московська 40а., акти на суму 94 820,00 грн |
| 2 | Співфінансування мешканців будинку | УЖКГ та Б | 0,00 | 4 995,00 | 0,00 | 4 995,00 | Проплачена кредиторська заборгованість в сумі 4 995,00 грн по оплаті актів виконаних робіт. |
|  | Всього |  | 94 820,00 | 4 995,00 | 94 820,00 | 4 995,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |