Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної

 громади, затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання

#  Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2024р.

**Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 07.12.2022р. № 3-26/2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. | 3117520  |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 133094,00 | 55570,00 | 77524,00 | 132844,00 | 55320,00 | 77524,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Комп’ютерне обладнання та приладдя  | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 23570,00 | 77524,00 | 23400,00 | 77524,00 | Придбано два персональних комп’ютери, принтер, комп’ютерне обладнання, приладдя та оплачено систему відеоспостереження (в т.ч. погашення кредит. заборгованості в сумі 18000,00грн. та 3570,00грн.) |
| 2 | Інформаційне обладнання | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги | 4750,00 |  | 4750,00 |  | Оплачено ремонт комп’ютера |
| 4 | Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | 23200,00 |  | 23120,00 |  | Оплачено послуги Інтернет та послуги з розширення і налаштування локальної мережі |
| 5 | Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи | 4050,00 |  | 4050,00 |  | Оплачено послуги адміністрування програмного забезпечення  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН