|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 року  **Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік.**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218110  |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 16 100 000,0 | 2 000 000,0 | 14 100 000,0 | 4 899 423,00 | 199 423,00 | 4 700 000,00 | -11 200 577,0 | -1 800 577,00 | -9 400 000,00 | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради.  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 000 000,00 |  | 199 423,00 |  | Поточний ремонт однієї споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул.. Амосова 10-а, . Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття) |
| 2 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту  | УЖКГ та Б |  | 14 100 000,00 |  | 4 700 000,00 | Придбання та встановлення захисної фортифікаційної споруди ( найпростіше укриття ) для мешканців мікрорайону « Магерки », ПП «ЮЛКОМ - СЕРВІС». Ведуться роботи по встановленню та облаштуванню ще 2-х захисних фортифікаційних споруд. |
|  | Разом |  | **2 000 000,00** | **14 100 000,0** | **199 423,00** | **4 700 000,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |