|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

 **Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 року**  «Міська цільова програма «Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної, житлової сфер Ніжинської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 21.12.2021 року №6-18/2021. (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1217640  |  |  **Заходи з енергозбереження**  |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 406000,00 | - | 406000,00 | - | - | - | -406000,00 |  | -406000,00 | Спеціальний фонд:завершальний етап робіт по встановленню сонячної електростанції буде закінчено в другому кварталі 2024 року |

 4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Будівництво дахової сонячної електростанції (для власного споживання) КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради |  | - | 406000,00 | - | - | Спеціальний фонд: завершальний етап робіт по встановленню сонячної електростанції буде закінчено в другому кварталі 2024 року |
|  | Всього |  | - | 406000,00 | - | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В. о. генерального директора** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Валерій ЯКУБА\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_Тетяна ФІЛОНЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |