|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року \_**Міська цільова програма "Розвитку комунального підприємства "НУВКГ" на 2024 рік"**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 58-37/2024 від 04.04.2024 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **1216013** |  | **Забезпечення діяльності водопровідного- каналізаційного господарства** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 605 000,00 | 605 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | -605 000,00 | -605 000,00 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень у ІІІ кварталі 2024 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Придбання запірної арматури | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 450 700,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Придбання люків | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 90 600,00 |  | 0,00 |  | Виникла кредиторська заборгованість у сумі 90 600,00 грн. постачальник ТОВ «ІМПЕКС-ГРУП Україна », придбання люків у кількості 82 штук |
| 3 | Залізобетонні конструкції | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 63 700,00 |  | 0,00 |  | Виникла кредиторська заборгованість 63 700,00 грн. постачальник ФОП Горда Д.А. придбання залізобетонних конструкцій, а саме кришка в кількості 3 шт. кільце 37 штук. |
|  | Разом |  | **605 000,00** |  | **0,00** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |