|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

рішення Ніжинської  міської ради VIIІ скликання від  08.02.2024 року №94-36/2024 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 589 000,00 | ## 549 000,00 | 40 000,00 | 296 277,83 | 296 277,83 | 0,00 | -292 722,17 | -252 722,17 | -40 000,00 | Кошти будуть використа- ні для подальших потреб |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  | № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  | 1. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання (оргтехніка)) вартість за 1 шт до 20 000,00 грн | Управління освіти 2024 р. | 35 100,00 |  |  | 34 630,00 |  | Управління освіти: 1 700,00 придбання маршрутизатора; 5 190,00 придбання захищених носія особистих ключів; 24 680,00 – придбання картриджів. Гімназія №13: оплата захищенних носіїв особистих ключів 3 060,00 грн. Виконання 98,7% |  |
|  | 2. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання (оргтехніка)) вартість за 1 шт понад 20 000,00 грн | Управління освіти 2024 р. |  |  | 40 000,00 |  | 0,00 | 0 |  |
|  | 3. | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти 2024 р. | 431 100,00 |  |  | 205 497,59 |  | Управління освіти: оплата послуг інтернет – 149 566,69 грн. Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" 2 800,00 грн. Послуги прокладання інтернет – провайдерів – 14 510,90 грн. Постачання примірника та пакету оновлення комп’ютерної прог."M.E.Doc"модуль "Звiтнiсть" 3 100,00 грн. Обробка даних видача сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" 234,00 грн Гімназія №2: Постачання примірника та пакету оновлення комп’ютерної прог."M.E.Doc"модуль "Звiтнiсть" 2 500,00 грн. Обробка даних видача сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" 1 170,00 грн. Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" 2 800,00 грн. Гімназія №3: -Абонентська плата за послуги інтернет – 5 940,00 грн -Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 1 890,00 грн. -Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата»(поставка встановлення програми) -5 000,00грн -Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка програми «ТіС – Зарплата) за 3 квартал – 4 200,00грн Гімназія №13: Абонентська плата за послуги інтернет – 4 200,00 грн Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 4 786,00 грн, Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата»(поставка встановлення програми) - 2 800,00грн Виконання 47,4% |  |
|  | 4. | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти 2024 р. | 82 800,00 |  |  | 56 150,24 |  | Управління освіти: Послуги веб сайтів – 15 050,24 грн. «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт»- 34 900,00грн. Гімназія №3: «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» - 3 350,00 грн Гімназія №13: «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» - 2 850,00 грн Виконання 67,8 % |  |
|  | 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти 2024 р. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  | 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти 2024 р. | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | Управління освіти 2024 р. | 549 000,00 |  | 40 000,00 | 296 277,83 | 0,0 | 50,3 % |  |
| Керівник В. о. головного бухгалтера |  |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |  |  |