|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

«Програма інформатизації  Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   08 лютого 2024 року №94-36/2024

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 66 000,00; ## 50 000,00; 16 000,00; 30 770,96; 30 770,96; -35 229,04; -19 229,04; - 16 000,00; Кредиторська заборгованість становить 11 328,00 грн. Залишок плану буде використано протягом жовтня-грудня 2024 року.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | ## Загальний фонд |  | ## Спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2024 року | ## 2 100 | ## 16 000 | ## 2 100 |  |  | ВПФКСНіжинМР: - МЦ Спорт для всіх: захищені носії ел ключів – 2 100,00 грн. |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2023 року | ## 47 900,00 |  | ## 28 670,96 |  |  | ВПФСНіжинМР: поповнення мережі інтернет – 2 600,00 грн. програмне забезпечення – 6 767,00грн. ДЮСШ: підключення інтернет –4 600,00 грн., послуги інтернет 7 100,21 грн., МЦ «Спорт для всіх»: – 7 603,75 грн., |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради                   __________                                     ___ Павло ГЛУШКО__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Головний  бухгалтер                                                           __________                                 ____Людмила КОРНІЄНКО______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)