|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до рішення Ніжинської міської ради  від 11 березня 2025 року  № 18-45/2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інформація про виконання програми станом на** | | | | | | | **01.01.** | **2025 року** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки** | | | | | | | | | |
| **затверджена 08.02.2024 року, № 94-36/2024** | | | | | | | | | |
| **(зі змінами, внесеними рішенням НМР від 20.11.2024 №44-42/2024)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **1017520** |  | **Реалізація національної програми інформатизації** | | | | | |
|  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| **460 300,00** | **228 300,00** | **232 000,00** | **430 399,66** | **198 399,66** | **232 000,00** | **-29 900,34** | **-29 900,34** | **0,00** | Залишок плану в сумі 29 900,34 грн. виник внаслідок економії при оплаті послуг за обслуговування програмного забезпечення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми | | | | | |  |  |  |  |
| - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; | | | | | | | | | |
| - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; | | | | | | | | | |
| - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; | | | | | | | | | |
| - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; | | | | | | | | | |
| - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; | | | | | | | | | |
| - введення системи електронного підпису; | | | | | | | | | |
| - впровадження систем технічного захисту інформації; | | | | | | | | | |
| - модернізація локальної мережі. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання/напрями/заходи** | | **Відповідальний виконавець** | | **Планові обсяги  фінансування, грн** | | **Фактичні обсяги  фінансування, грн** | | **Стан виконання завдань  (результативні показники виконання програми)** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | 2 500 | 232 000 | 2 500,00 | 232 000,00 | ноутбук та комп’ютер для централізованої бухгалтерії БФП для ЦБС і роутер для НМШ 3 ноутбуки для музею проектор та 2 ноутбуки для мистецьких шкіл | |
| *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | 225 800 | 0 | 195 899,66 | 0,00 | Оплата послуг Інтернет = 69 597,66 грн. Сертифікати на КЕП = 10 170 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 116 132 грн. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |