Додаток 19

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 11 березня 2025 р.   №15-45/2025

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

|  |  |  | Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2024-2025 рр.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08.12.2023 р. № 2-35/2023, зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання № 45-42/2024 від 20.11.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. | 0217350 КПК |  | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 75000,00 | ## 75000,00 | 0,00 | 63060,00 | 63060,00 | 0,00 | -11940,00 | -11940,00 | 0,00 | Залишок планових показників |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | - Розробка схем та проектних рішень масового застосування | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 75000,00 | - | 63060,00 | - | Оновленні настінні карти на територію міста Ніжин та Ніжинського району Чернігівської області в електронному вигляді – 49860,00 Виготовлення схеми розміщення тимчасових споруд – 13200,00 |