|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  До рішення Ніжинської міської ради  Від 11.03. 2025 р. № 13 -45/2025 |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року \_**Міська цільова програма "Розвитку комунального підприємства "НУВКГ" на 2024 рік"**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 58-37/2024 від 04.04.2024 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **1216013** |  | **Забезпечення діяльності водопровідного- каналізаційного господарства** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 236 950,0 | 236 950,0 |  | 236 751,66 | 236 751,66 |  | - 198,34 | - 198,34 |  | Зекономлені кошти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Придбання запірної арматури | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 90 600,0 |  | 90 600,0 |  | Придбано люки згідно договору №523 від 18.06.2024 року.В кількості 82 штук. |
| 2 | Придбання люків | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 63 700,0 |  | 63 700,0 |  | Придбано залізобетонні конструкції згідно договору №503 від 10.06.2024 року. В кількості 40 штук. |
| 3 | Залізобетонні конструкції | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 82 650,00 |  | 82 451,66 |  | Придбано запірнорегулюючої арматури згідно договору №703 від 19.08.2024 року. В кількості 16 штук. |
|  | Разом |  | **236 950,0** |  | **236 751,66** |  |  |