|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  До рішення Ніжинської міської ради  Від 11.03. 2025 р. № 13 -45/2025 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

|  |
| --- |
| Міська цільова програма з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216011 |  | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 700 000,00 |  | 700 000,00 | 685 663,90 |  | 685 663,90 | -14 336,10 |  | -14 336,10 | Зекономлені кошти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів |  |  | 700 000,00 |  | 685 663,90 | За проведення експертизи та експертного обстеження пасажирських ліфтів 15 шт - ТОВ"Чернiгiвський ЕТЦ БП". Виконаний капітальний ремонт 2 шт ліфтів, проведений за адресами вул.. Мацієвського буд.9 к.2 п 6, буд 9 п 2. Спів фінансування мешканців на суму 64 763,89 грн. |
|  | Всього |  |  | 700 000,00 |  | 685 663,90 |  |