|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

Рішення Ніжинської  міської ради VIIІ скликання №94-36/2024 року від  08.02.2024 року зі змінами   від 20.11.2024 року №44-42/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 739 600,00 | ## 739 600,00 | 0 | 158 978,05 | ## 158 978,05 | 0 |  | -580 621,95 | -580 621,95 | 0 |  | Кошти будуть використа- ні для подальших потреб, так як розраховані на увесь бюджетний період. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  | № з/п | Завдання | Відпові-дальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Придбання комп’ютерного, серверного та іншого обладнання, комплектуючих, носіїв інформації та інше по загальному фонду | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 117 020,00 |  | 10 080,00 | Гім.№14: 3 060,00 – придбання засобів КЗІ електронних.ключів, токен. Гім.№15: 7 020,00 – придбання електронних ключів "Secure Token». Виконання: 8,6% |  |
|  | 2. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, обладнання та оргтехніки по спеціальному фонду | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3. | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 406 880,00 |  | 131 157,20 | Управління освіти: - Оплата послуг інтернет – 28 350,00 грн. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" – 930,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата» - 1 600,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслуговування)програмного забезпечення "Місцеві бюджетирівня розпорядникак бюджетних коштів") – 3 760,00 грн. - Доступ до ПБО, ББ, ОП – 6 480,00 грн. - Встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення – 200,00 грн. Гімназія №2: - Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M.E.Doc" – 3 300,00 грн. - Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" – 1 600,00 грн. - Послуги з надання ліцензійного доступу до програмного продукту "FIT-Бюджет" – 10 000,00 грн. Гімназія №3: Абонентська плата за послуги інтернет – 2 250,00 грн. - «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 2 160,00 грн. -Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС Зарплата»(поставка встановлення програми) - 1 500,00 грн. Послуги з встановлення та налаштування програмного забезпечення засобами онлайн сервісу примірника комп'ютерної програми "Комплексна система автоматизації підприємства «IS – pro» - 19 510,00 грн. Гімназія №13: Абонентська плата за послуги інтернет – 1 950,00 грн. Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка ) програми «ТіС-Зарплата» – 1 500,00 грн. Гімназія №14: Абонентська плата за послуги інтернет – 1 301,20 грн. Встановлення локальної версії, постачання та оновлення програми Медок – 3 650,00 грн Постачання програмного комплексу "Варта" – 1 386,00 грн. Встановлення та налагодження спеціального прграмного забезпечення – 300,00 грн. Послуги з адміністрування програмного забезпечення (поставка, встановлення, супровід,експлуатація та підтримка програми "ТІС-Зарплата") – 6 000,00 грн. Встановлення на налагодження спеціального програмного забезпечення – 450,00 грн. Гімназія №15: Абонентська плата за послуги інтернет – 1 420,00 грн. Придбання, послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка )програми "ТіС-Зарплата" – 6 000,00 грн. Встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення – 300,00 грн. Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа – 1 386,00 грн. Гімназія №16: Абонентська плата за послуги інтернет – 1 950,00 грн. Придбання, послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка) програми "ТіС-Зарплата" – 6 000,00 грн. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" – 924,00 грн. Доступ до програмного продукту «FIT-Бюджет» з наданням невиключного права користування – 15 000,00 грн. Виконання: 32,2% |  |
|  | 4. | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 110 700,00 |  | 17 740,85 | Управління освіти: Послуги веб сайтів – 17 740,85 грн Виконання: 16% |  |
|  | 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 55 000,00 |  | 0,00 | Використання: 0 % |  |
|  | 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 50 000,00 |  | 0 | Використання: 0 % |  |
|  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | Управління освіти: січень – березень 2025 р. | 739 600,00 |  | 158 978,05 | Використання: 21,5 % |  |
| Керівник В.о. головного бухгалтера |  |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |