Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної**

**громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,

зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024

 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0217520**  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| 2 226 985,00 | 1 350 000,00 | 876 985,00 | 482 525,76 | 482 525,76 | 0,00 | -1 744 459,24 | -867 474,24 | - 876 985,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2025 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 771 000,00 | 681 985,00 | 155 767,76 | 0,00 | **Загальний фонд-155 767,76 грн.:**9 002,00 грн.-оплата послуг Інтернет провайдерів;62 803,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримкасайту;7 500,00 грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програм «ІС-ПРО», 45 000,00 грн.- «Єдність», 31 000,00 грн.- «VKursi»; 462,00 грн.- формування сертифікатів ключів**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 24 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | **Загальний фонд – 3 000 грн.:**3 000 грн. – послуги Інтернет**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2025 р. | 395 000,00 | 195 000,00 | 196 272,00 | 0,00 | **Загальний фонд-196 272,00 грн.:**196 272,00 грн. - за обслуговування програми .**Спеціальний фонд-0,00грн** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 127 486,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд – 127 486,00** **грн.:**3 180,00 грн.- Інтернет,3 000,00грн. - Програмне забезпечення ( заробітна плата),21 360,00грн. - Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія),99 946,00 грн. - Програмне забезпечення (Хелсі) **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| **Всього** | **1 350 000,00** | **876 985,00** | **482 525,76** |  | **0,00** |  |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Олена ЮРЧЕНКО