|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 року **Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2022-2025 роки.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року, зі змінами,  № 3-37/2024 від 04.04.2024 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 0617640 |  | **Заходи з енергозбереження** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |
| Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області | Управління освіти Ніжинської міської ради |  | | 500 000,00 |  | 0,00 | | Укладений договір №03-2025/27 від 24.03.2025 року на розроблення проектної документації по о'бєкту: "Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області", з ПП "Проектно-будівельна фірма "ДОМ-2". | |
|  | Всього |  | 0,00 | | 500 000,00 |  | 500 000,00 | |  | |
| **В.о. керівника установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_Валентина ГРАДОБИК\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | | | | | (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) | |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_Оксана ДЗЮБА\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | | | | | (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) | |