|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 року **Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2022-2025 роки.**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року, зі змінами,  № 3-37/2024 від 04.04.2024 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0617640  |  |  **Заходи з енергозбереження**  |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи  | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області | Управління освіти Ніжинської міської ради |  | 500 000,00 |  | 0,00 | Укладений договір №03-2025/27 від 24.03.2025 року на розроблення проектної документації по о'бєкту: "Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області", з ПП "Проектно-будівельна фірма "ДОМ-2". |
|  | Всього |  | 0,00 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Валентина ГРАДОБИК\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Оксана ДЗЮБА\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |