|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради VIІI скликання від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р., №7-46/2025 від 24.04.2025р.**

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3717520 Виконання Національної програми інформатизації  КПК (найменування бюджетної програми)  2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд | | 262 800 | 185 000 | 77 800 | 120 779,66 | 76 429,66 | 44 350,00 | - 142 020,34 | - 108 570,34 | - 33 450 | Залишок планових призначень | |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 15 000 | 77 800 | 12 938,66 | 44 350,00 | **11768,66** грн. - ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" перераховано за монітор DELL 27" E2725H D-Sub, DP, VA(5500,00грн.), комутатор TP-LINK TL-SF1016D 16-port некерований настільний (2123,52 грн.), накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 1TB 7200rpm 64MB Cache Blue (2409,00 грн.); клавіатура Logitech K120 USB OEM Ukr (2шт.-998,14грн.), мишка Logitech М100 USB,чорна (2 шт. – 738,00грн.). ТОВ «Ніжинський Бухгалтер» за засіб КЗІ електрон. ключ "Secure Token-338M"- **1170,00 грн.**  **44350,00** грн. - ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" перераховано за ноутбук Dell Vostro 5640 16” FHD+ AG, Intel 7-150U, 16GB, F512GB, UMA. |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 170 000 | 0 | 63491,00 | 0 | **6480,00 грн.** - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»;  **9900,00 грн.** - перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету").  **9075,00 грн.** - ТОВ "Неоком XXI" - послуга з адмінстрування (обслуговування) програмного забезпечення,послуга на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням.  **100,00 грн**. – ФОП Мирна С.Ю. – встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення.  **3696,00 грн.** – ТОВ «ЦСК «Україна» - обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 2 роки, постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису.  **34240,00 грн.** – ФОП Карімбетова Н.В. - послуги з надання доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів. |
| **Всього** | | | **185 000** | **77 800** | **76 429,66** | **44 350,00** |  |

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила ПИСАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тамара БАЗИК

(підпис) (ініціали та прізвище)