| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. # Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2025-2027 роки. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, зі змінами, № 64-45/2025 від 11.03.2025, №91-48/2025 від 03.07.2025 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 0617640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 500 000,00 | ## 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 553,00 | -203 447,00 | 0,00 | -203 447,00 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної  цільової програми

|  | № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Загальний фонд |  | ## Спеціальний фонд | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд |  |  |  |
|  | 1 | Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області | Управління освіти Ніжинської міської ради |  |  | ## 500 000,00 |  | ## 296 553,00 |  | Укладений договір №03-2025/27 від 24.03.2025 року на розроблення проектної документації по о'бєкту: "Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області", з ПП "Проектно-будівельна фірма "ДОМ-2". |  |
|  |  | Всього |  | ## 0,00 |  | ## 500 000,00 |  | ## 296 553,00 |  |  |  |
| - Керівник установи |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | ______Валентина ГРАДОБИК_______ |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |
| В.о. головного бухгалтера |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | _____Оксана ДЗЮБА_______ |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |