Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської міської

територіальної громади, затвердження,

моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2025р.

**Програма інформатизації Ніжинської міської ради територіальної громади на 2024-2026 роки,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради

від 08.02.2024р. № 94-36/2024 зі змінами, внесеними рішення міської ради від 20.11.2024 року №44-42/2024, від 06.12.2024 року №3-43/2024, від 24.04.2025 року №7-46/2025

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 103000,00 | 57000,00 | 46000,00 | 55000,00 | 9000,00 | 46000,00 | -48000,00 | -48000,00 | 0,00 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 20000,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | Придбано 2 персональні компютери |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | 37000,00 |  | 9000,00 |  | Оплочено послуги інтернет – 9000,00 грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ | 57000,00 | 46000,00 | 9000,00 | 46000,00 | 53,4% |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН