|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської міської територіальноїгромади, затвердження, моніторингу тазвітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

|  |
| --- |
|  **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2025 рік ».** затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 11-45/25 від 11.03.2025 року, № 3-46/2025 від 24.04.2025 року. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311  |  |  **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 867 155,45 |  | 867 155,45 | 142 679,00 |  | 142 679,00 | -724 476,45 |  | -724 476,45 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б  |  | 95 000,00 |  | 40 679,00 | Розчистка ливневої каналiзацiї по вул.Незалежностi. |
| 2 | Послуги з паспортизації водойм міста | УЖКГ та Б  |  | 670 155,45 |  |  |  |
| 3 | Придбання фекального насосного агрегату для заміни на каналізаційній насосній станції | УЖКГ та Б  |  | 102 000,00 |  | 102 000,00 | Утримання зовнiшнiх та внутрiшнiх мереж водовiдведення (насосний агрегат каналiзацiйний ТМс 80-260 з електродвигуном); дог.159 вiд 14.07.2025р з ТОВ ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету від надходжень екологічного податку. |
|  | Всього |  |  | **867 155,45** |  | **142 679,00** |  |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |