Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської міської  територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

|  |  |  | Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2024-2025 рр.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08.12.2023р. №2-35/2023 зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.11.2024р. № 45-42/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. | 0217350 КПК |  | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 2 272 000,00 | ## 200 000,00 | 2 072 000,00 | - | - | - | -2 272 000,00 | -200 000,00 | -2 072 000,00 | Залишок планових показників. Заплановано проведення відкритих торгів за даними видами робіт |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | - Розробка схем та проектних рішень масового застосування | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 200 000,00 | - | - | - | Роботи будуть виконані в ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |
| 2 | - Розроблення Комплексного плану просторового розвитку територій Ніжинської територіальної громади | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | - | 2 072 000,00 | ## - | - | Роботи будуть виконані в ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |

Заступник міського голови                                                                                                                                                               Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									                                                                 Олена ЮРЧЕНКО