Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської міської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної**

**громади на 2024-2026 роки»,**

\_\_\_\_затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,\_\_\_

зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_та рішенням від 24.04.2025 р. № 7-46/2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0217520** |  | Реалізації національної програми інформатизації  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 3 054 309,00 | 2 177 324,00 | 1. 985,00 | 1 406 971,1 | 1 232 939,1 | 174 032,00 | - 1 647 337,9 | - 944 384,9 | -702 953,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2025 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської  міської ради Чернігівської області,  строк дії програми до  31.12.2025 р. | 870 924,00 | 681 985,00 | 324 779,1 | | 0,00 | **Загальний фонд-324 779,1 грн.:** 28 238,00 грн.- оплата послуг Інтернет провайдерів;  68 803,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту;  172 976,00 грн.- послуги з поставки пакетів оновлень та супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «VKursiPro»; UMuni та ін..;  3 645,00 грн.–«Національні  інформаційні системи» консультаційні послуги;  2 610,00 грн.- формування сертифікатів ключів  35 802,84 грн. – придбання БФП Canon  12 703, 5грн. –накопичувачі  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 24 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | | 0,00 | **Загальний фонд – 9 000,00 грн.:**  9 000,00 грн. – послуги Інтернет  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького»  Ніжинської міської ради  Чернігівської області,  строк дії програми до 31.12.2025 р. | 1 122 400,00 | 195 000,00 | 754 464,00 | | 174 032,00 | **Загальний фонд-754 464, 00 грн.:** 754 464,00 грн. - за обслуговування програми  **Спеціальний фонд-174 032,00грн**  174 032,00 грн.-придбано 8 ноутбуків |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»  Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області,  строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 144 696,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд – 144 696,00 грн.**  Інтернет-9540,00грн  Програмне забезпечення ( заробітна плата)-9 000,00грн  Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія)-21360,00грн  Програмне забезпечення (Хелсі) – 99946,00 грн  Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 4850,00 грн.  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| **Всього** | | | **2 177 324,00** | **876 985,00** | **1 232 939,1** |  | **174 032,00** |  |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Олена ЮРЧЕНКО