| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2025-2027 роки. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, зі змінами, № 64-45/2025 від 11.03.2025, №91-48/2025 від 03.07.2025 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 0617640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 311 553,00 | 0,00 | 311 553,00 | 0,00 | 0,00 | 311 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області | Управління освіти Ніжинської міської ради |  |  | 311 553,00 |  | 311 553,00 |  | Виготовлено проектну документацію по о'бєкту: "Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області", ПП "Проектно-будівельна фірма "ДОМ-2" та здійснено технічне обстеження стану будівлі ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжин Чернігівської області для проведення проектних робіт з капітального ремонту та тепломодернізації з наданням висновку технічного стану для подальшого виконання проектниї робіт (ФОП Солошенко Р.М.). |  |
|  | Всього |  | 0,00 |  | 311 553,00 | 0,00 | 311 553,00 |  | 100% |  |
| # Керівник установи |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| В.о. головного бухгалтера |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | Оксана ДЗЮБА |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |