|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

Рішення Ніжинської  міської ради VIIІ скликання №94-36/2024 року від  08.02.2024 року зі змінами   від 20.11.2024 року №44-42/2024, від 24.04.2025 №7-46/2025, від 09.10.2025 №30-50/2025, від 24.12.2025 №21-52/2025

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 1 248 400,00 | 727 600,00 | 520 800 | 1 181 786,99 |  | 662 363,99 | 519 423 |  | -66 613,01 | -65 236,01 | -1 377,00 | Залишок плану виник за рахунок зменшення ціни під час проведення тендерної процедури, що привело до пониження вартості за Інтернет послуги. |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відпо-відальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зага-льний фонд | Спе-ціальний фонд | Зага- льний фонд | Спе-ціальний фонд |  |  |
| 1. | Придбання комп’ютерного, серверного та іншого обладнання, комплектуючих, носіїв інформації та інше по загальному фонду | Управління освіти | 143 220 | 0 | 133 410,85 | 0 | УО: 9 724,00 – придбання комутаторів мережевого, 19 750,00 – флеш накопичувачі, 156,85 – флеш карта; 10 900,00 – маршрутизатори, накопичувач; 8 880,00 – принтера; 12 720,00 – графічні планшети; 20 000,00 – матриця, оперативна пам'ять; Гім.№3: 15 200,00 – багатофункціональний пристрій Canon, 1 350,00 – маршрутизатор; 4 650 – концентратор, кабель, мишка. Гім.№14: 3 060,00 – придбання засобів КЗІ електронних.ключів, токен. Гім.№15: 7 020,00 – придбання електронних ключів "Secure Token», 20 000,00 – комплектуючі до компютера. Виконання: 93 % |  |
| 2. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, обладнання та оргтехніки по спеціальному фонду | Управління освіти | 0 | 520 800 | 0 | 519 423 | УО: 76 353,00 грн – придбання БФП, 34 398,00 грн – сканер, 120 153,00 грн – ПК моноблоки. Гім.№2: 60 000,00 грн Гім.№3: 98 619,00 – ноутбуки. Гім.№13: 30 000,00 грн Гім.№14: 99 900,00 грн – придбання електронних засобів навчального призначення. Виконання: 99,7 % |  |
| 3. | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти | 508 380 | 0 | 453 478,29 | 0 | Управління освіти: (159 254,09) - Оплата послуг інтернет – 89 351,59 грн. - Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" – 930,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслугов.) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата» - 6 400,00 грн. - Послуги з постачання примірника пакетів «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 3 700,00 грн. - Послуги з обслуговування програмного забезпечення "Місцеві бюджетирівня розпорядникак бюджетних коштів") – 7 520,00 грн. - Доступ до ПБО, ББ, ОП – 6 480,00 грн. - Встановлення та налагодження спеціального ПЗ – 400,00 грн. - Доступ до онлайн-сервісів 7eminar/ya – 7 776,00 грн. - Обробка даних та формування кваліфікованого сертитфікату – 1 750,50 - Послуги з забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка– 1 944,00 грн. - Послуги із заміни користувача уповноваженого суб’єкта з доступу із використанням динамічних бібліотек – 150,00 грн. - Послуги з обслуговування програмного забезпечення (доступ до порталу «Радни») – 13 580,00 грн. - Ліцензія на перевірку текста, ліцензія майкрософт та Фактор – 19 272,00 грн. Гімназія №2: (30 350) - Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M.E.Doc" – 3 300,00 грн. - Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" – 6 400,00 грн. - Послуги з надання ліцензійного доступу до програмного продукту "FIT-Бюджет" – 10 000,00 грн. - Встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення – 1 270,00 грн. - Постачання програмного комплексу "Варта" – 126,00 грн. - Послуги з ремонту мережі – 5 922,98 грн. - Послуги хостингу – 3 331,02 грн. Гімназія №3: (80 990) - Абонентська плата за послуги інтернет – 9 720,00 грн. - Послуги з постачання примірника пакетів «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 2 160,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС Зарплата»(поставка встановлення програми) - 6 000,00 грн. - Послуги з встановлення, обслуговування та налаштування програмного забезпечення засобами онлайн сервісу примірника комп'ютерної програми «IS – pro» - 49 540,00 грн. - Послуги супроводу комплексу Програми «IS – pro» - 13 570,00 грн. Гімназія №13: (17 256) - Абонентська плата за послуги інтернет – 7 800,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка ) програми «ТіС-Зарплата» – 6 000,00 грн. - Послуги з забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка – 156,00 грн. - Послуги з постачання примірника пакетів «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 3 300,00 грн. Гімназія №14: (84 292,2) - Абонентська плата за послуги інтернет – 7 801,20 грн. - Встановлення локальної версії, постачання та оновлення програми Медок – 3 650,00 грн - Постачання програмного комплексу "Варта" – 1 386,00 грн. - Встановлення та налагодження спеціального прграмного забезпечення – 750,00 грн. - Послуги з адміністрування програмного забезпечення (поставка, встановлення, супровід,експлуатація та підтримка програми "ТІС-Зарплата") – 10 500,00 грн. - Послуги з встановлення та постачання програмного забезпечення ІСПРО – 60 205,00 грн. Гімназія №15: (45 126) - Абонентська плата за послуги інтернет – 8 520,00 грн. - Придбання, послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка) програми "ТіС-Зарплата" – 10 500,00 грн. - Встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення – 300,00 грн. - Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа – 1 386,00 грн. - Підключення до програмного забезпечення ФІТ-бюджет – 18 000,00 грн. - Доступ до сайту Радник – 6 420,00 грн. Гімназія №16: (36 210) - Абонентська плата за послуги інтернет – 7 800,00 грн. - Придбання, послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка) програми "ТіС-Зарплата" – 10 000,00 грн. - Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" – 924,00 грн. - Доступ до програмного продукту «FIT-Бюджет» з наданням невиключного права користування – 15 000,00 грн. - Послуги та супровід програмного забезпення «СОНАТА» - 1 590,00 грн. - Встановлення та налагодження соціального програмного забезпечення - 100,00 грн. - Обробка та налагодження кваліфікованого спеціального програмного забезпечення – 696,00 грн. - Електронний підпис – 100,00 грн. Виконання: 89 % |  |
| 4. | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти | 61 000 | 0 | 60 690,85 | 0 | Управління освіти: Послуги веб сайтів – 17 740,85 грн. Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 24 850,00 грн. Гімназія №2: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 2 850,00 грн. Гімназія №3: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 3 350,00 грн. Гімназія №13: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 2 850,00 грн. Гімназія №14: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 2 850,00 грн Гімназія №15: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 3 350,00 грн. Гімназія №16: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 2 850,00 грн. Виконання: 99% |  |
| 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти | 15 000 | 0 | 14 784 | 0 | Гімназія №3: 860,00 - Електронні комунікаційні послуги доступу до мережі Інтернет Гімназія № 15: Послуги з модернізації обладнання лінії мережі Інтернет – 13 924,00 грн. Використання: 99 % |  |
|  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | Управління освіти | 727 600 | 520 800 | 662 363,99 | 519 423 | Використання: 95 % |  |

Керівник                                                                            Валентина ГРАДОБИК

В.о. головного бухгалтера                                               Оксана ДЗЮБА