Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих  регіональних

цільових програм Ніжинської міської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 р.

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної

громади на 2024-2026 роки»,

____затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,___

зі змінами внесеними рішеннями Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024,

_____ від 24.04.2025 р. № 7-46/2025, від 09.10.2025 р. №30-50/2025, від 24.12.2025 р. №21-52/2025______

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 2 294 324,00 | 1 817 400,00 | 476 924,00 | 2 078 834,1 | 1 775 862,1 | 302 972,00 | 215 489,9 | 41 537,9 | 173 952,00 | Використання відповідно до фактичних витрат (залишок виник в зв’язку з відсутністю учасників під час оголошення тендеру) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 511 000,00 | 173 924,00 | 487 478,1 |  | 0,00 | Загальний фонд-487 478,1 грн.: 61 817,00 грн.- оплата послуг Інтернет провайдерів; 75 203,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту; 194 636,00 грн.- послуги з поставки пакетів оновлень та супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «VKursiPro»; UMuni, M.E.Doc та ін..; 3 645,00 грн.–«Національні інформаційні системи» консультаційні послуги; 43 332,00-антивірусне ПЗ; 4 620,00 грн.- формування сертифікатів ключів 69 602,84 грн. – придбання БФП Canon 33 583, 5грн. –накопичувачі 1 038,00-карти пам’яті Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | - 24 000,00 | - 0,00 | 12 000,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд – 12 000,00 грн.: 12 000,00 грн. – послуги Інтернет Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 1 122 400,00 | 303 000,00 | - 1 116 384,00 |  | - 302 972,00 | Загальний фонд-1 116 384, 00 грн.: За обслуговування програми – 1 116 384,00 грн. Спеціальний фонд-302 972,00грн 302 972,00 грн.-придбано 14 ноутбуків |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |  | 0,00 | Загальний фонд-160 000, 00 грн.: Інтернет-12720,00грн Програмне забезпечення ( заробітна плата)-12 000, Дебет плюс 12 версія-21360,00грн; Хелсі – 99946,00 грн.) Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 13974,00 грн. Спеціальний фонд-0,00грн. |
| Всього |  |  | 1 817 400,00 | 476 924,00 | 1 775 862,1 |  | 302 972,00 |  |

Заступник міського голови                                                                                                                         Сергій СМАГА

Головний бухгалтер                                                                                                                                     Олена ЮРЧЕНКО