- Додаток 20

- до  рішення міської ради VIІI скликання

- від 13 лютого 2026 р.   №4-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 р.

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної

громади на 2024-2026 роки»,

____затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,___

зі змінами внесеними рішеннями Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024,

_____ від 24.04.2025 р. № 7-46/2025, від 09.10.2025 р. №30-50/2025, від 24.12.2025 р. №21-52/2025______

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 2 294 324,00 | 1 817 400,00 | 476 924,00 | 2 078 834,1 | 1 775 862,1 | 302 972,00 | 215 489,9 | 41 537,9 | 173 952,00 | Використання відповідно до фактичних витрат (залишок виник в зв’язку з відсутністю учасників під час оголошення тендеру) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 511 000,00 | 173 924,00 | 487 478,1 |  | 0,00 | Загальний фонд-487 478,1 грн.: 61 817,00 грн.- оплата послуг Інтернет провайдерів; 75 203,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту; 194 636,00 грн.- послуги з поставки пакетів оновлень та супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «VKursiPro»; UMuni, M.E.Doc та ін..; 3 645,00 грн.–«Національні інформаційні системи» консультаційні послуги; 43 332,00-антивірусне ПЗ; 4 620,00 грн.- формування сертифікатів ключів 69 602,84 грн. – придбання БФП Canon 33 583, 5грн. –накопичувачі 1 038,00-карти пам’яті Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | - 24 000,00 | - 0,00 | 12 000,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд – 12 000,00 грн.: 12 000,00 грн. – послуги Інтернет Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 1 122 400,00 | 303 000,00 | - 1 116 384,00 |  | - 302 972,00 | Загальний фонд-1 116 384, 00 грн.: За обслуговування програми – 1 116 384,00 грн. Спеціальний фонд-302 972,00грн 302 972,00 грн.-придбано 14 ноутбуків |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |  | 0,00 | Загальний фонд-160 000, 00 грн.: Інтернет-12720,00грн Програмне забезпечення ( заробітна плата)-12 000, Дебет плюс 12 версія-21360,00грн; Хелсі – 99946,00 грн.) Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 13974,00 грн. Спеціальний фонд-0,00грн. |
| Всього |  |  | 1 817 400,00 | 476 924,00 | 1 775 862,1 |  | 302 972,00 |  |