|  | Додаток 4 До рішення Ніжинської міської ради Від 13.02. 2026 р. № 8-53 /2026 |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року

Міська цільова програма з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 32-50/2025 від 09.10.2025 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216011 |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                     гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 60 000,00 |  | 60 000,00 | 44 447,35 |  | 44 447,35 | -15 552,65 |  | -15 552,65 | Договори уклодені, не надані акти виконаних робіт підрядною організацією |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів |  |  | 60 000,00 |  | 44 447,35 | За проведення експертизи та експертного обстеження пасажирських ліфтів 5 шт - ТОВ"Чернiгiвський ЕТЦ БП" – на суму 29 003,35. Виготовлення кошторисної документацiї по капітальному ремонту ліфтів ПАТ "ОТIС" на суму 15 444,00 грн. |
|  | Всього |  |  | 60 000,00 |  | 44 447,35 |  |