| Додаток 13 До рішення Ніжинської міської ради Від 13.02. 2026 р. № 8-53 /2026. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громади на 2025-2027 роки. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, зі змінами, № 64-45/2025 від 11.03.2025 року зі змінами № 94-48/2025 від 03.07.2025 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 586 000,00 | 125 000,00 | 461 000,00 | 448 631,30 | 0,00 | 448 631,30 | -137 368.70 | -125 000,00 | -12 368,70 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130кВт для власного споживання електричної енергії (ВНС "Червона Гребля") | УЖКГ та Б КП "НУВКГ" |  | 461 000,00 |  | 448 631,30 | Укладений договір № 362 від 19.12.2024 року на виконання робіт з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» . Співфінансування з місцевого бюджету по грантовій угоді 10% від вартості договору. |
| 2 | Співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективновсті будівель житлового сектору | УЖКГ та Б | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Влаштування блискавко захисту для сонячної електростанції | УЖКГ та Б КП "НУВКГ" | 95 000,00 |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 125 000,00 | 461 000,00 |  | 448 631,30 |  |