| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року _ Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025, зі змінами внесеними від 13.02.2026 року №30-53/2026; від 31.03.2026 64-54/2026 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217670; Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 7 201 895,00 |  | 7 201 895,00 | 7 201 895,00 |  | 7 201 895,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програм

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Будівництво СЕС на ВНС «Червона Гребля» | УЖКГ та Б КП НУВКГ |  |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 | Кошти знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства. Договір на проектні роботи № 98 від 12.03.2026 року заключений . |
| 2 | Повне погашення платежів за договором придбання екскаватора-навантажувача Mecalac TLB 870SS вартістю 5500000 грн., придбаного на умовах розстрочення платежів відповідно до договору купівлі-продажу №281125-1 від 28 листопада 2025 рок |  |  |  | 3 701 895,00 |  | 3 701 895,00 | За рахунок виділених коштів у сумі 3701895,00 грн. КП "ВУКГ" 25.02.2026 р. провело остаточний розрахунок з ТОВ "ТД "БУДШЛЯХМАШ" за поставлений в грудні 2025 року екскаватор-навантажувач Mecalac TLB 870SS вартістю 5500000 грн., що був придбаний на умовах розстрочення платежів відповідно до договору купівлі-продажу №281125-1 від 28.11.2025р. В результаті здійснених внесків Засновником до статутного капіталу підприємства було: оновлено матеріально-технічну базу комунального підприємства, що в результаті дасть змогу покращити санітарний стан територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади та збільшити дохідну частину підприємства за рахунок надання послуг УЖКГ та Б Ніжинської міської ради та іншим замовникам |
|  | всього |  |  |  | 7 201 895,00 |  | 7 201 895,00 |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ___Світлана СІРЕНКО___ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |