|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради VIІI скликання від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р., №7-46/2025 від 24.04.2025р, № 30-50/2025 від 09.10.2025 року, № 21-52/2025 від 24.12.2025 року.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1217520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 140 000,00 | 140 000,00 |  | 7 534,00 | 7 534,00 |  | -132 466,00 | -132 466,00 |  | Кошти використовуються відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | УЖКГ та Б | 95 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | УЖКГ та Б | 45 000,00 |  | 7 534,00 |  |  | Оплата послуг за Інтернет - 6 900,00 грн., Послуги з адміністрування програмного забезпечення, встановлення та налагодження спецiального програмного забезпечення, 634,00 грн |
|  | Всього |  | 140 000,00 |  | 7 534,00 |  |  |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |