|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради   VIІI скликання  від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р., №7-46/2025 від24.04.2025р., 30-50/2025 від 09.10.2025р., №21-52/2025 від 24.12.2025р.

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 3717520 Виконання Національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 410 000; 410 000; 0; 44 193; 44 193; 0,00; - 365 807; - 365 807; 0; Залишок планових призначень.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 220 000 | 0 | 13 254 | 0,00 | ТОВ «СВІНГ ПЛЮС» - 13254,00 грн, а саме за: монітор DELL 27” – 11658,00 грн (2 шт.), клавіатура Logitech K120 USB OEM Ukr - 998,02 грн (2 шт.), миша Logitech B100 Optical USB – 597,98 грн (2шт.). |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 190 000 | 0 | 30939 | 0 | 4620,00 грн - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»; 7260,00 грн - перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"); 7200,00 грн – доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу «Платформа Держзакупівлі» за рівнем Експертус Держзакупівлі STANDARTD; 9075,00 грн – ТОВ «Неоком XXI» за послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення аналітично-інформаційної системи «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»; 2784,00 грн – ДП «Національні інформаційні системи» за реєстрацію підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (продовження терміну дії електронних ключів). |

Начальник  фінансового управління                                  _____________                           Людмила ПИСАРЕНКО

(підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Начальник  відділу  бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер                          ______________                                Тамара БАЗИК

(підпис)                                    (ініціали та прізвище)