           













Додаток 4
до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання
	
	  


                                                Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 року
	
	
	
	Міська цільова Програма «Розробка схем  та проектних рішень масового застосування та детального планування  на 2026-2028 рр.», 
затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   24.12.2025 р.                         № 5-52/2025
 

	
	
	
	(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)


	
	
	
	

	1.
	0217351
КПК
	
	 Розробка комплексних планів просторового  розвитку територій територіальних громад (найменування бюджетної програми)

	
	
	
	


2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний
фонд
	

	1 000 000,00
	
	1 000 000,00
	         -
	           -
	          -
	-1 000 000,00
	
	-1 000 000,00
	Залишок планових показників 


3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

	№
з/п

	Завдання/

напрями/
заходи

	Відповідальний виконавець 

	Планові обсяги фінансування, гривень
	Фактичні обсяги фінансування, гривень
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	Загальний фонд


	Спеціальний фонд


	Загальний фонд

	Спеціальний фонд


	

	1
	Розробка Комплексного плану просторового розвитку територій Ніжинської територіальної громади 
	Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради
	-
	1 000 000,00
	-

	-
	Для формування тендерної документації не надійшли пропозиції від проектних організацій по причині відсутності кваліфікованих працівників в даних організаціях через призов до лав Збройних сил України


 Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                                                 Сергій СМАГА
 Головний бухгалтер








                                                                 Олена ЮРЧЕНКО


