Додаток

до інформації про виконання програми

Стан виконання міської цільової програми станом на 01.07.2026 р.

«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 24 грудня 2025 року № 5-52/2025 «Про затвердження програм місцевого/регіонального значення на 2026 рік » (додаток № 32 до рішення) зі змінами від 21 травня 2026 року, внесеними рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області № 40-55/2026

Захід 1. Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади поділяється на:

- ручне утримання та благоустрій територій загального користування;

- механізоване утримання територій загального користування (зимове та літнє).

Для виконання програмного заходу № 1 комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на 2026 рік в сумі 12785500,00 гривень за рахунок загального фонду.

Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 1 півріччя 2026 р. на суму 8420460,99 грн. Відхилення фактичних показників від планових складає 4365039,01 грн., що пов’язане із неповною комплектацією штату робітників.

| Показники | Виділено бюджетних коштів на рік | Касові видатки за звітний період | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, в тому числі: | 7 642 972,00 | 4 873 912,83 | 2 769 059,17 |
| Ручне прибирання територій парків і скверів | 2 030 100,00 | 1 088 508,70 | 941 591,30 |
| Ручне прибирання територій вулиць та міського лісу | 3 228 388,00 | 2 095 462,15 | 1 132 925,85 |
| Догляд за міськими клумбами і озеленення | 576 500,00 | 469 659,10 | 106 840,90 |
| Зимове механізоване утримання територій загального користування | 887 484,00 | 885 301,27 | 2 182,73 |
| Літнє механізоване утримання територій загального користування | 920 500,00 | 334 981,61 | 585 518,39 |
| Придбання інвентарю та інструментів для благоустрою території | 118 110,00 | 74 690,00 | 43 420,00 |
| Придбання захисного одягу, захисного та спеціального взуття | 175 275,00 | 34 020,00 | 141 255,00 |
| Придбання миючих та дезінфікуючих засобів | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| Придбання запчастин до транспортних засобів та інших комплектуючих | 797 575,00 | 0,00 | 797 575,00 |
| Придбання пального (в тому числі талонів) | 3 000 000,00 | 2 939 280,00 | 60 720,00 |
| Придбання мастильних матеріалів | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Придбання квітів для оформлення клумб, декоративних насаджень, однолітніх озеленювальних насаджень, саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| Придбання добрив, засобів захисту рослин, декоративних та мульчуючих матеріалів | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів | 253 300,00 | 46 740,37 | 206 559,63 |
| Оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 |
| Оплата теплопостачання | 67 290,00 | 31 217,79 | 36 072,21 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 53 252,00 | 0,00 | 53 252,00 |
| Сплата екологічного збору за розміщення відходів змету прибирання вулиць | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| Всього по заходу | 12 785 500,00 | 8 420 460,99 | 4 365 039,01 |

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до ручного утримання територій загального користування становить 58,5 ос. (січень – березень – 52 ос., квітень – червень – 65 ос.).

Фактична середньомісячна кількість працівників, залучених до утримання територій вулиць вручну за 1 півріччя 2026 р. склала 39,7 ос. (січень – 37, лютий – 38, березень – 36, квітень – 44, травень – 42, червень - 41). Відхилення  в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 18,8 ос.

Загальна площа територій загального користування, яку утримували ручним способом в належному санітарному стані  працівники КП «ВУКГ» протягом звітного періоду склала – 569384,86 кв.м., в тому числі вулиці та дитячі майданчики, парки і сквери, ліс, квітники та автобусні зупинки.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

- загальне прибирання території: доріг, алей, тротуарів, пішохідних доріжок, території навколо адміністративних будинків;

- своєчасне очищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами;

- очищення тротуарів від снігу, згрібання та підмітання снігу вручну;

- очищення тротуарів від бруду та снігу ранцевою повітродувкою;

- очищення територій від снігу снігоприбирачами;

- розчищення снігових валів;

- прибирання територій вулиць від сміття і вуличного змету;

- навантаження та перевезення вуличного змету;

- очищення урн від сміття;

- копання та прочищення канавок, лотків для стікання води;

- прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;

- утримання територій майданчиків для стоянки автомобілів, куточків відпочинку, автобусних зупинок;

- прибирання опалого та зрізаного гілля тощо.

Лісником забезпечувалося прибирання території міського лісу від випадкового сміття, очищення баків та мішків для сміття,  прибирання зон відпочинку в лісі, санітарна очистка лісу та нагляд за  несанкціонованим вирубуванням дерев.

Робітниками з благоустрою на постійній основі здійснювався догляд та утримання Графського парку (5 га), зокрема проводились роботи по прибиранню території, очищення доріжок, очищення урн від сміття та ін., хоча програмою передбачене прибирання його по окремому  замовленню.

Фахівцем з ландшафтного дизайну виконувались такі роботи:

- розробка проектів озеленення квітників;

- розрахунок посадкового матеріалу для озеленення квітників та засобів захисту рослин, добрив, необхідних для догляду за ними;

- моніторинг стану зелених насаджень парків, скверів та вулиць міста;

- виготовлення схем озеленення вулиць міста;

- розробка планів проведення весняних робіт з благоустрою.

Озеленювачами  виконувалися наступні роботи:

- підготовка квітників до висадки квітів;

- прибирання опалого листя та залишків квітів на квітниках та зелених зонах скверів;

- зняття укриття з троянд та кущів;

- перекопування ґрунту перед висадкою розсади;

- пересаджування багаторічників на квітниках;

- висадка однорічних рослин та багаторічників, догляд за ними;

- підв’язування молодих дерев та кущів;

- проведення санітарно-формувальної обрізки молодих насаджень у парках та скверах міста;

- догляд, полив, підживлення зелених насаджень;

- проведення обприскування зелених насаджень від хвороб та шкідників;

- догляд за квітниками, включаючи прополювання бур'яну, розпушування ґрунту, прибирання відцвівших суцвіть, полив, підживлення мінеральними добривами;

- формування та підрізання кущів та дерев на квітниках та зелених зонах міста, що входять в перелік об’єктів, визначених міською цільовою програмою.

Протягом звітного періоду до зимового механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: САЗ 3507 вантажний самоскид, ЗИЛ 431410 спеціалізований вантажний самоскид, КАМАЗ 5511 самоскид,  МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, комунальна машина KARCHER МІС – 35, LOVOL FT504N, 3 трактори КИЙ 14102, трактор колісний Беларус-82.1, СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, автогрейдер BGD, екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER,  ЗИЛ 130 вантажний бортовий та ЗИЛ 130К ПМ.

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до механізованого  (зимового) утримання територій загального користування, на 1 півріччя 2026 р. становить 7,5 ос. (січень – березень  - 15, квітень – червень - 0).

Через складні погодні умови протягом січня – березня 2026 року до зимового механізованого утримання територій залучались всі можливі технічні та трудові ресурси підприємства. Так в січні поточного року було залучено 16 осіб, в лютому – 17 осіб, в березні – 12 осіб, в квітні – червні - 0. Фактично середньомісячна чисельність  водіїв автотранспортних засобів, машиністів і трактористів, залучених до зимового механізованого утримання територій за 1 півріччя 2026 р. склала 7,5 ос., що не перевищує планової гранично допустимої кількості працівників, передбаченої програмним заходом.

Протягом звітного періоду до літнього механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: САЗ 3507 вантажний самоскид, комунальна машина KARCHER МІС – 35, LOVOL FT504N, 2 трактори КИЙ 14102, трактор колісний Беларус-82.1, СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, ЗИЛ 130 вантажний бортовий та ЗИЛ 130К ПМ.

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до літнього механізованого  утримання територій загального користування, на 1 півріччя 2026 р. становить 6,0 ос. (січень – березень  - 0, квітень – червень - 12).

Фактично середньомісячна чисельність  водіїв автотранспортних засобів, машиністів і трактористів, залучених до літнього механізованого утримання територій за 1 півріччя 2026 р. склала 5,0 ос., зокрема в січні – березні – 0, в квітні – 9, травні – 11, червні – 10.

Для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів та безпеки дорожнього руху по дорогам Ніжинської міської територіальної громади водії, трактористи та машиністи залучалися до роботи по мірі необхідності, в залежності від погодних умов, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, в нічний та понаднормовий час, з оплатою праці за фактично відпрацьований час.

В звітному періоді спецтехнікою КП «ВУКГ» забезпечено посипання доріг протиожеледним матеріалом, очищення доріг від снігу та ожеледі, навантаження піщано-сольової суміші на транспортні засоби, навантаження та вивезення снігу з центральних вулиць міста, очищення та зрізання снігових заметів з узбічь доріг та ін.

Загальна площа територій, яка утримувалася механізовано, склала 966153,00 кв.м.

Усього площа території, яка підлягала утриманню ручним та механізованим способом, склала 1535538 кв.м.

В середньому витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування за звітний період склали 0,91 грн.

За виконання понаднормових завдань (прибирання більшої за норму території), сумлінну і якісну роботу працівникам виплачувались премія, доплата за розширення зони обслуговування, доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці за фактично відпрацьований час у розмірах, передбачених Програмою, а також матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 50 % від тарифної ставки / окладу. Оплата роботи в надурочний час, у вихідні та неробочі дні проводилася згідно законодавства. Дані виплати передбачені Програмою.

При залученні працівників до виконання робіт підприємство дотримується гендерної рівності відповідно до потреб жінок та чоловіків.

Залучення вищевказаного персоналу до робіт з благоустрою дозволило утримувати території міста в належному санітарному та естетичному стані.

Фінансові витрати на розрахунки з постачальниками товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів за звітний період склали 3546548,16 грн.:

| Стаття витрат | Назва | Од. вим. | К-сть | Ціна за од. з ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придбання квітів, добрив, засобів захисту рослин, декоративних та мульчуючих матеріалів | Щепа декоративна синя, Преміум 50 л | шт. | 26 | 290 | 7540,00 |
|  | Щепа декоративна жовта, Преміум 50 л | шт. | 23 | 290 | 6670,00 |
|  | Щепа декоративна червона, Преміум, 50 л | шт. | 7 | 290 | 2030,00 |
|  | Субстрат RekyvaRemix 2 з перлітом pH 5,5-6,5 фр.0-20 мм, 250 л | шт. | 6 | 1500 | 9000,00 |
|  | Крихта біла, 10-20 мм | шт. | 1500 | 15 | 22500,00 |
|  | Агроперліт, 100 л | шт. | 1 | 700 | 700,00 |
|  | Актара 25 WG, пакетик 6 г, виробник Syngenta | шт. | 10 | 60 | 600,00 |
|  | Ампліго, пакетик 4 мл, виробник Syngenta | шт. | 20 | 30 | 600,00 |
|  | Вертімек 018 ЕС, пакетик 10 мл,виробник Syngenta | шт. | 6 | 75 | 450,00 |
|  | Мовенто Форте, 3 мл | шт. | 12 | 35 | 420,00 |
|  | Скор 250ЕС, пакетик 2 мл, виробник Syngenta | шт. | 12 | 30 | 360,00 |
|  | Хорус 75WG пакетик 3 г, Виробник Syngenta | шт. | 12 | 40 | 480,00 |
|  | Тіовіт Джет, 40 г виробник Syngenta | шт. | 6 | 45 | 270,00 |
|  | Енжио, 3,6 мл, виробник Syngenta | шт. | 12 | 30 | 360,00 |
|  | Актелик, 6 мл, виробник Syngenta | шт. | 20 | 45 | 900,00 |
|  | Медян Екстра, 20 мл | шт. | 14 | 35 | 490,00 |
|  | Фундазол, 200 г | шт. | 1 | 400 | 400,00 |
|  | Максим, виробник Syngenta, 100 мл | шт. | 4 | 200 | 800,00 |
|  | Фалькон, 10 мл | шт. | 10 | 45 | 450,00 |
|  | Топсин-М, 10 г | шт. | 14 | 20 | 280,00 |
|  | Світч, 10 г виробник Syngenta | шт. | 6 | 90 | 540,00 |
|  | Магнікур Сенсейшн, 3,5 мл | шт. | 10 | 70 | 700,00 |
|  | Прилипач, 10 мл | шт. | 50 | 10 | 500,00 |
|  | Федерал, 1 л | шт. | 6 | 800 | 4800,00 |
|  | Комплексне мінеральне добриво Ecoplant, 20 кг | шт. | 4 | 760 | 3040,00 |
|  | Комплексне мінеральне добриво YaraMilaCOMPLEX 12-11-18, 25 кг | шт. | 4 | 2300 | 9200,00 |
|  | МегафолValagro, 1 л | шт. | 1 | 850 | 850,00 |
|  | РадіфармValagro, 1 л | шт. | 1 | 1900 | 1900,00 |
|  | Добриво ОсмокотExactHigh-K 12-7-19, 5--6 міс, фасовка 1 кг | шт. | 2 | 450 | 900,00 |
|  | Брексил Ca Valagro, 1 кг | шт. | 1 | 710 | 710,00 |
|  | Агроволокно біле 50 г/кв.м., 3,2 м | шт. | 30 | 52 | 1560,00 |
|  | Агератум Хрустана синій, Р9 | шт. | 800 | 32,00 | 25600,00 |
|  | Бегонія вічноквітуча червона червонолиста, Р9 | шт. | 880 | 32,00 | 28160,00 |
|  | Бегонія вічноквітуча рожева червонолиста, Р9 | шт. | 440 | 32,00 | 14080,00 |
|  | Бегонія вічноквітуча рожева зеленолиста, Р9 | шт. | 320 | 32,00 | 10240,00 |
|  | Бегонія біла зеленолиста, Р9 | шт. | 280 | 32,00 | 8960,00 |
|  | Цинерарія приморська, Р9 | шт. | 1880 | 32,00 | 60160,00 |
|  | Тагетес прямостоячий жовтий, Р9 | шт. | 760 | 32,00 | 24320,00 |
|  | Петунія гібридна біла, Р9 | шт. | 600 | 28,00 | 16800,00 |
|  | Петунія гібридна рожева, Р9 | шт. | 320 | 28,00 | 8960,00 |
|  | Петунія гібридна бургунді, Р9 | шт. | 480 | 28,00 | 13440,00 |
|  | Петунія гібридна фіолетова, Р9 | шт. | 120 | 28,00 | 3360,00 |
|  | Петунія гібридна червона, Р9 | шт. | 160 | 28,00 | 4480,00 |
|  | Петунія гібридна рожева зірчаста, Р9 | шт. | 400 | 28,00 | 11200,00 |
|  | Петунія орхідейна блакитна, Р9 | шт. | 400 | 28,00 | 11200,00 |
|  | Колеус гібридний мікс, Р9 | шт. | 240 | 35,00 | 8400,00 |
|  | Сеткреазія пурпурова, Р12 | шт. | 110 | 45,00 | 4950,00 |
|  | Остіоспермум мікс, Р9 | шт. | 400 | 35,00 | 14000,00 |
|  | Газанія мікс, Р9 | шт. | 200 | 32,00 | 6400,00 |
|  | Алісіум білий, Р9 | шт. | 320 | 32,00 | 10240,00 |
|  | Пеларгонія ампельна (плющелиста) мікс червона, рожева, біла, С1-С2 | шт. | 214 | 75,00 | 16050,00 |
|  | Пеларгонія зональна мікс, Р9 | шт. | 220 | 51,00 | 11220,00 |
|  | Геліхрізум сріблястий, Р12 | шт. | 100 | 45,00 | 4500,00 |
|  | Ізолєпіс витончений, Р9 | шт. | 64 | 35,00 | 2240,00 |
|  | Вербена ампельна мікс, Р12 | шт. | 100 | 40,00 | 4000,00 |
|  | Петунія ампельна серії Віста, Р12 | шт. | 240 | 46,00 | 11040,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 414000,00 |
| Придбання захисного одягу, захисного та спеціального взуття | Світловідбивні жилети | шт. | 84 | 185 | 15540,00 |
|  | Рукавички трикотажні помаранчеві колір, латекс. покриття | шт. | 528 | 35 | 18480,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 34020,00 |
| Придбання миючих та дезінфікуючих засобів | Щедро мило господарське 72% упаковка 200 г | шт. | 264 | 25 | 6600,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 6600,00 |
| Придбання пального (в тому числі талонів) | Бензин А-95о | л | 2000 | 69,00 | 138000,00 |
|  | Дизпаливо | л | 28000 | 86,04 | 2409120,00 |
|  | Газ скраплений | л | 8000 | 49,02 | 392160,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 2939280,00 |
| Придбання інвентарю для благоустрою територій | Гілкоріз Dnipro-M Garden Pro 40R 720-1000 мм | шт. | 2 | 897,00 | 1794,00 |
|  | Секатор садовий Dnipro-M ULTRA 20R, тефлон, SK5, 207 мм | шт. | 12 | 579,00 | 6948,00 |
|  | Ножиці садові Dnipro-M Garden Pro 640 мм | шт. | 2 | 819,00 | 1638,00 |
|  | Відро будівельно-господарське 12 л | шт. | 46 | 90 | 4140,00 |
|  | Мітла поіпропіленова потовщена, щільна набивка, дерев'яний держак | шт. | 63 | 150 | 9450,00 |
|  | Щітка вулична 40 см з металевим кріпленням РР червоний W400/2.3.1.1 | шт. | 2 | 90 | 180,00 |
|  | Драбина сталева, 8 сходинок, посилена | шт. | 1 | 2050 | 2050,00 |
|  | Сокира з дерев'яною ручкою, 1000г | шт. | 5 | 795 | 3975,00 |
|  | Пилка з тефлоновим покриттям 450мм, 7/1" | шт. | 1 | 410 | 410,00 |
|  | Держак для сапи 1,2м вищий гатунок | шт. | 15 | 130 | 1950,00 |
|  | Держак для грабель 1,5 м, 1 гатунок | шт. | 33 | 140 | 4620,00 |
|  | Граблі штирьові 10 зубців | шт. | 33 | 150 | 4950,00 |
|  | Граблі віялові металеві розсувні з черенком | шт. | 33 | 295 | 9735,00 |
|  | Лопата підборочна копальна (Американка) | шт. | 7 | 250 | 1750,00 |
|  | Лопата підборочна копальна (Американка) з держаком 1,2 м | шт. | 26 | 385 | 10010,00 |
|  | Сапка нержавійка 200 мм | шт. | 15 | 310 | 4650,00 |
|  | Ножівка садова дугова 7ТРІ, 330 мм з чохлом | шт. | 4 | 310 | 1240,00 |
|  | Акумуляторний обприскувач VCS16 Solsd, 16л | шт. | 1 | 3000 | 3000,00 |
|  | Шланг поливальний 3/4, 30м | шт. | 1 | 2200 | 2200,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 74690,00 |
| Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів | Технічне обслуговування трактора LOVOL TB504 (50м/г) | посл. | 1 | 17322,084 | 17322,08 |
|  | Виїзд співробітника сервісного обслуговування на місце для надання послуг | км | 71 | 21,996 | 1561,72 |
|  | Ремонт поточний та технічне обслуговування автомобіля СБМ МКДЗ | посл. | 1 | 27856,57 | 27856,57 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 46740,37 |
| Оплата теплопостачання | Послуга за абонентське обслуговування з постачаня теплової енергії | грн. | 1 | 35,570 | 35,57 |
|  | Перерахунок по постанові КМУ №830 від 21.08.19 та НКРЕКП № 888 від 18.06.25 | грн. | 1 | 3478,00 | 3478,00 |
|  | Теплова енергія (інші опл. інші по лічильнику) | Гкал | 2,214 | 4825,60 | 10683,88 |
|  | Послуга за абонентське обслуговування з постачаня теплової енергії | грн. | 1 | 35,570 | 35,57 |
|  | Теплова енергія (інші опл. інші по лічильнику) | Гкал | 2,6243 | 6445,01 | 16913,63 |
|  | Послуга за абонентське обслуговування з постачаня теплової енергії | грн. | 1 | 35,570 | 35,57 |
|  | Послуга за абонентське обслуговування з постачаня теплової енергії | грн. | 1 | 35,570 | 35,57 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 31217,79 |
|  | УСЬОГО: |  |  |  | 3546548,16 |

Захід 3. Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Програмним заходом передбачено утримання у середньому в місяць 14 інженерно-технічних та адміністративно-управлінських працівників з оплатою праці у розмірі 50% посадового окладу, у тому числі за посадами: начальник КП «ВУКГ», заступник начальника КП «ВУКГ», менеджер з персоналу,  інженер з охорони праці, головний бухгалтер – начальник відділу, бухгалтер, заступник начальника з фінансово-економічних питань, економіст, завідувач складу, начальник дільниці – старший механік, механік, менеджер з логістики, диспетчер автомобільного транспорту. Згідно умов програмного заходу у разі зміни посади у зв’язку із змінами до Класифікатора професій чи штатного розпису підприємства, без зміни основних функціональних обов’язків, допускається заміна назв посад, врахованих у програмному заході.

Кількість залучених посадових осіб відповідає умовам програми та галузевим нормам чисельності підприємств житлово-комунального господарства для оперативного керівництва та організації робіт фактичної чисельності працівників робітничих професій.

З метою виконання заходів програми для забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу за рахунок бюджетних коштів протягом звітного періоду утримувалося в середньому 13,7 осіб в місяць.

Для виконання програмного заходу № 3 з бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік було виділено бюджетних коштів у сумі 2044500,00 грн.

Фактично проведені видатки на оплату праці та ЄСВ за 1 півріччя 2026 р. – 1184786,21 грн.

Відхилення фактичних показників від планових – 859713,79 грн.

Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника склали 14413,46 грн.

За рахунок бюджетних коштів адміністративно-управлінському персоналу виплачувались основна (0,5 окладу) та додаткова (премія та індексація) заробітна плата, що передбачено умовами міської цільової програми.

Залучення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом дало можливість забезпечити належне виконання заходів програми, організувати контроль за виконанням робіт, в тому числі в період боротьби з наслідками снігопаду та ожеледицею,  уникнути порушень техніки безпеки, трудової дисципліни з боку робітничого персоналу та ін.

Всього для виконання Програми комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади було виділено коштів на 2026 рік у сумі 14830000,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 1 півріччя 2026 р. у сумі 9605247,20 грн.  Відхилення – 5224752,80 грн.

В результаті реалізації програмних завдань, виконавцем яких визначено комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства», було досягнуто мети програми в частині:

- забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської  територіальної громади;

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, поліпшення санітарно-екологічного стану територій;

- створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста.